# JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL

## ORDEN DEL DÍA

SESIÓN ORDINARIA 17-2016 DEL 25 DE MAYO DE 2016

### CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA ORDINARIA Nº 16-2016.

# CAPITULO II. INFORMES DEL PRESIDENTE.

CAPITULO III. PENDIENTES.

- Solicitar a la señora Guadalupe Gutiérrez Aragón, Jefe del Departamento Financiero Contable del Ministerio de Cultura y Juventud, que se sirva informar a esta Junta Administrativa a la mayor brevedad posible cuáles son las disposiciones administrativas y legales que aplica dicho Ministerio, con relación a la legalización de libros contables digitales. (Acuerdo 12.2, Sesión 11-2015. Recordatorio mediante acuerdo 3, Sesión 15-2015. Recordatorio a la señora Ministra sobre este pendiente acuerdo 2, Sesión 17-2015. Recordatorio al señor Oficial Mayor mediante acuerdo 6, Sesión 20-2015)

- Comunicar a los señores Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, que en atención al oficio DAF-PROV-0516-2015 de 11 de marzo de 2015, relativo a los bienes faltantes que están pendientes de placa e incorporación al SIBINET, esta Junta Administrativa acusa recibo de la información y les solicita como responsables del seguimiento de esta tarea brindar un informe de avance de ejecución en los meses de Agosto de 2015 y Abril de 2016. (Acuerdo 24, Sesión 12-2015. Recordatorio mediante acuerdo 4, Sesión 29-2015. Ampliación del plazo a octubre de 2016, Acuerdo 12, Sesión 36-2015)

- Comunicar al señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, que en atención al oficio DAF-PROV-0758-2015 de 05 de mayo de 2015, esta Junta Administrativa acusa recibo del informe respecto al tema del desprendimiento de fachaletas que ocurre en una de las paredes de la III etapa del Archivo Nacional y de las acciones tomadas para hacer valer la garantía y avala la recomendación planteada, por lo que se le solicita de inmediato proceder con el reclamo formal ante la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A., con el fin de que realice el trabajo requerido con uso de la garantía. (Acuerdo 11, Sesión 16-2015. Recordatorio mediante acuerdo 16, Sesión 20-2015. Recordatorio mediante acuerdo 9, Sesión 29-2015)

- Comunicar a la señora Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe del Departamento Archivo Notarial, que en atención a los oficios DAN-0579-2015 y DAN-0590-2015 ambos del 04 de agosto de 2015, esta Junta Administrativa acusa recibo de la información y tomando en cuenta que es muy importante y conveniente que otra empresa se interese en brindar este servicio, se le solicita, que tal y como lo recomienda, coordine  junto con la señora María Gabriela De Franco Castro, Coordinadora de la Unidad de Control y Gestión de documentos, tres funcionarios de esa unidad, el señor Victor Navarro Casteñón, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información o quién él designe y a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica o quién ella designe, para que trabajen con personeros de la empresa Globalex, con el fin de asesorarlos en el análisis, diseño y desarrollo del sistema para la presentación de índices. Esta Junta está de acuerdo con la fecha propuesta para la presentación del convenio, y que estará vigente hasta la fecha en la que el Archivo Nacional empieza administrar el sistema. (Acuerdo 18, Sesión 29-2015. Recordatorio mediante acuerdo 3, Sesión 33-2015)

- Pendiente del Órgano Director No. 08-2014: Oficio N°12246 (DJ-1693-2015) de 28 de agosto de 2015, suscrito por el señor Roberto Rodríguez Araica, Gerente Asociado y la señora Hilda Natalia Rojas Zamora, Fiscalizadora Asociada de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, mediante el cual remite la contestación a la solicitud de dictamen según el artículo 15 de la Ley Orgánica, en relación con el procedimiento administrativo incoado contra la Auditora Interna de la Dirección General del Archivo Nacional, con fundamento en el análisis y los razonamientos expuestos, esa División resuelve no emitir dictamen favorable para la sanción de dicha funcionaria, previo al subsane de lo indicado en el oficio.

- Oficio CIP-18-2015 de 19 de agosto de 2015, suscrito por las señoras Graciela Chaves Ramírez y Guiselle Mora Durán, Miembros de la Comisión de Investigación Preliminar, mediante el cual dan respuesta al oficio JA-343-2015 y adjuntan el informe correspondiente a la Investigación Preliminar sobre las posibles irregularidades en el cumplimiento de las funciones de la señora Noemy Méndez Madrigal, Auditora Interna, con base en las obligaciones que le impone la Ley General de Control Interno y demás normativa relacionada con el actuar de las Auditorías Internas y de los funcionarios públicos en general, así como sobre las posibles faltas presuntamente cometidas por la señora Méndez Madrigal con relación a las diversas comunicaciones u oficios respecto del trato de la señora Auditora hacia esta misma Junta y funcionarios de la Dirección General del Archivo Nacional. Además, adjuntan el expediente de respaldo de esa investigación el cual se compone de 428 folios. (Acuerdo 5, Sesión 32-2015)

- Comunicar a las señoras Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe del Departamento Archivo Notarial y Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, ambas miembros de la Comisión de Reformas Legales del Archivo Nacional, que en atención al oficio DAN-0967-2015 de 01 de diciembre de 2015, esta Junta Administrativa les informa que: (...) 2. Dado lo anterior, esta Junta les solicita como plazo improrrogable, la presentación de los productos ya listos, consultados y entregados, de la siguiente manera: los proyectos de Reglamentos: de Organización y Servicios del Archivo Nacional, el Ejecutivo y de la Ley al 31 de marzo de 2016 y los proyectos de Ley: el de la Ley del Archivo Nacional y el de la Ley General de Archivos al 30 de abril de 2016. (Presentar un informe de avance cada tres meses Acuerdo 25, Sesión 39-2015. Acuerdo 18, Sesión 45-2015. Ref. Acuerdo 12, Sesión 46-2015)

- Acciones correctivas de ASCI-SEVRI 2006 a 2010: Se deben cumplir antes del 30 de junio próximo, los acuerdo relacionados son Acuerdos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la sesión 03-2016 del 27 de enero de 2016, se dirigieron a los diferentes responsables de ejecutar las diferentes acciones.

- Solicitar a la señora Yanisela Murillo, Gerente General de la empresa Master Lex, que proceda con la preparación e implementación de la firma digital en el Sistema de INDEX, con el fin de que los Notarios que puedan y tengan la opción de utilizar la firma digital para la presentación de índices. Por lo anterior, se le solicita una propuesta sobre cómo se puede ejecutar y en qué plazo se puede desarrollar esta acción, tomando en cuenta que debe quedar listo antes del 31 de enero de 2017. Este trabajo lo podrá coordinar conjuntamente con la señora Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe del Departamento Archivo Notarial. (Acuerdo 2, Sesión 05-2016)

- Comunicar a los señores miembros de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED), que dada la imposibilidad de la señora Natalia Cantillano Mora de continuar representando al señor Presidente, en adelante y hasta tanto el señor Presidente de esta Junta no designe un nuevo representante, se deberá convocar al señor Dennis Portuguez Cascante a las sesiones de esa Comisión. (Acuerdo 23.2, Sesión 07-2016)

- Comunicar a las señoras Ivannia Valverde Guevara, Jefe y Natalia Cantillano Mora, Coordinadora de la Unidad de Servicios Técnicos Archivísticos del Departamento Servicios Archivísticos Externos, que respecto al Informe de Desarrollo Archivístico a nivel nacional para el período 2014-2015, presentado mediante oficio DSAE-STA-063-2016 de 03 de marzo de 2016, esta Junta Administrativa está de acuerdo con las recomendaciones planteadas y se les solicita:

  - Remitir copia a los jerarcas y encargados de los archivos centrales que presentaron el informe, a la Defensoría de los Habitantes y a la Sección de Archivística de la Universidad de Costa Rica.

  - Remitir las recomendaciones citadas a la Sección de Archivística de la Universidad de Costa Rica.

  - Publicar dicho informe en la página web del Archivo Nacional.

  - Enviar la circular recomendada a los jerarcas de las instituciones que incumplen con la presentación del informe y, recordarles la obligación legal que tiene de remitirlo en el mes de marzo de cada año.

  - Finalmente, remitir una circular general a los Jerarcas y Jefes o Encargados de los Archivos Centrales de las instituciones del Estado, donde se incluyan las recomendaciones citadas en dicho informe. (Acuerdo 13.2, Sesión 08-2016. Recordatorio Acuerdo 4, Sesión 11-2016)

- Comunicar a la señora Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe del Departamento Archivo Notarial, que en atención al oficio DAN-0378-2016 de 03 de marzo de 2016, esta Junta Administrativa acusa recibo de la información respecto a las denuncias por la no devolución de documentos secuestrados y prestados a los diferentes despachos judiciales. Al respecto, y como seguimiento al acuerdo 8 de la sesión 24-2015 del 08 de julio de 2015, se le solicita remitir un informe global, en el cual indique cuántos son los tomos pendientes de devolución y en cuáles casos se han presentado las denuncias antes del próximo 19 de abril. (Acuerdo 15, Sesión 09-2016)

- Comisionar a las señoras Lilliam Alvarado Agüero, Secretaria de esta Junta y María Fernanda Guzmán Calderón, Secretaria de Actas, para que elaboren y presenten una propuesta de procedimiento para la apertura y cierre de libros de actas de esta Junta Administrativa, de conformidad con lo recomendado en el oficio A.I.028-2016 de 16 de marzo de 2016, suscrito por la señora Gioconda Oviedo Chavarría, Auditora Interna, a.i. (Acuerdo 28.2, Sesión 09-2016)

- Acoger la recomendación planteada mediante oficio AJ-052-2016 de 03 de marzo de 2016, suscrito por las señoras Jeannette Fernández González, Abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica, Ivannia Valverde Guevara, Jefe del Departamento Servicios Archivísticos Externos y Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, y remitir después de 01 de mayo de 2016 a las nuevas autoridades de la Municipalidad de Liberia, el recordatorio respecto de acatar todas las recomendaciones y disposiciones de carácter obligatorio que les ha emitido el Archivo Nacional, con la indicación de que en un plazo de un año se deberá corregir la situación descrita en esa Municipalidad. (Acuerdo 4, Sesión 10-2016)

- Trasladar a la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, fotocopia del oficio DG-203-2016 de 18 de marzo de 2016, suscrito por la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, con la instrucción de que en la próxima modificación presupuestaria se realice la incorporación de recursos para financiar 200 ejemplares de la obra “Mapas de Costa Rica y América Central 1540-1887” con la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Asimismo se le solicita ejecutar el trámite administrativo que sea requerido con la Editorial para llevar acabo el financiamiento de los ejemplares. El monto aprobado es de ¢3.598.710, 00 (tres millones quinientos noventa y ocho mil setecientos diez colones con 00/100). (Acuerdo 5.1, Sesión 10-2016)

- Comunicar a la señora Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad de Proyección Institucional, que en atención al oficio PI-36-2016 de 21 de marzo de 2016, relativo a la solicitud de préstamo de la Sala León Fernández Bonilla, esta Junta Administrativa le informa lo siguiente: a) Se le solicita tramitar a la mayor brevedad la adaptación de los “Lineamientos y Requisitos para el uso de la Sala de Exposiciones “León Fernández Bonilla” ubicada en la Dirección General del Archivo Nacional”, de forma tal que sea la Unidad de Proyección Institucional quién reciba las solicitudes, averigüe lo pertinente y traslade a esta Junta los antecedentes y recomendación para la toma de decisión. (…). (Acuerdo 10, Sesión 10-2016)

- Comunicar a la señora Olga Marta Sánchez Oviedo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, que la Junta Administrativa del Archivo Nacional le recuerda que desde el pasado 17 de febrero de 2016 su representante renunció, y desde esa fecha no se ha presentado a las sesiones de esta Junta ni ha nombrado a un nuevo representante. Debe considerar que su representación es personal ante este órgano colegiado, y que ha sido por medio de su Directora de Despacho que esta Junta se ha enterado que no puede asistir. Se le recuerda que según indica el artículo 12 del Reglamento de la Ley 7202, Ley del Sistema Nacional de Archivos, que más de tres ausencias obliga a esta Junta a poner ese hecho en conocimiento de su superior. Para la Junta Administrativa es muy importante su presencia y participación activa, por ello se le insiste en participar de las sesiones, y en caso de hacerse representar, recordar que la persona debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 7202, Ley del Sistema Nacional de Archivos. (Acuerdo 14, Sesión 10-2016)

- Comunicar al señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, que en atención al oficio DAF-PROV-0564-2016 de 29 de marzo de 2016, esta Junta Administrativa da por conocido y aprobado el cartel de licitación pública No. 2016LN-000003-00300 denominada “Construcción de la IV Etapa del edificio del Archivo Nacional”. No omite indicar que se deberán incorporar todas las observaciones y modificaciones acordadas en la sesión de esta Junta. (Acuerdo 15, Sesión 10-2016)

- Comunicar a los señores Ana Lucía Jiménez Monge, Guiselle Mora Durán, Ivannia Valverde Guevara y Javier Gómez Jiménez, miembros de la Comisión de Reformas Legales, que en atención al oficio DAN-0279-2016 de 15 de febrero de 2016, relativo a los anteproyectos de: a) Ley del Instituto Nacional de Archivos y b) Ley del Archivo General de Costa Rica, esta Junta Administrativa les solicita continuar trabajando en la redacción de estos proyectos los cuales son una prioridad institucional. Se les informa que se le ha solicitado a la señora Virginia chacón Arias, Directora General que les remita las observaciones que tiene sobre ambos proyectos, así mismo las señoras Lilliam Alvarado Agüero, Secretaria; Rocío Vallecillo Fallas, Tesorera y Raquel Umaña Alpízar, Fiscal, les remitirán también sus observaciones. Lo anterior, es con el fin de que incorporen todas las observaciones y remitan el nuevo avance de esos anteproyectos para revisión de esta Junta. La remisión de este nuevo avance debe remitirse a más tardar el 30 de mayo de 2016. (Acuerdo 3.1, Sesión 11-2016)

- Comunicar a los señores Ana Lucía Jiménez Monge, Guiselle Mora Durán, Ivannia Valverde Guevara y Javier Gómez Jiménez, miembros de la Comisión de Reformas Legales, que para esta Junta Administrativa es importante que se defina el cálculo o porcentaje de auto-financiamiento en el caso particular de si se pretender convertir a la institución en autónoma, por cuanto el proyecto no se puede presentar ante la Asamblea Legislativa sin que antes se haya efectuado un estudio real económico y proyectado. Este cálculo actualizado se deberá trabajar conjuntamente con el Departamento Administrativo Financiero, y es necesario que se presente en el nuevo avance que debe remitirse a más tardar el 30 de mayo de 2016. (Acuerdo 3.2, Sesión 11-2016)

- Comunicar a las señoras Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, que en atención al oficio DAF-0629-2016 de 04 de abril de 2016, esta Junta Administrativa acusa recibo y agradece el informe técnico y legal sobre la posibilidad de recibir una donación del señor José Alfredo Villalobos por la suma de $7.000 (siete mil dólares). Al respecto, y dado que legal y técnicamente es posible, se les instruye para que sigan adelante con el trámite y se materialice está donación a la mayor brevedad posible. (Acuerdo 19, Sesión 11-2016)

- Comunicar a los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, que en atención al oficio DAF-PROV-0701-2016 de 15 de abril de 2016, esta Junta Administrativa acusa recibo de la información y les indica que a más tardar el 01 de mayo de 2016 se deberá tener solucionados los convenientes [sic] presentados e indicados en el oficio en comentario. No se omite indicar que el trámite para la licitación pública 2016LN-0000003-00300 denominada “Construcción de la IV etapa del edificio del Archivo Nacional”, se encuentra muy atrasado y es un asunto urgente y prioritario. (Acuerdo 2, Sesión 12-2016)

- Comunicar a las señoras Marianela Calderón Rivera, Abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica y Guiselle Mora Durán, Coordinadora de esa Unidad, que en atención al oficio DGAN-DG-AJ-093-2016 de 19 de abril de 2016, esta Junta Administrativa acusa recibo de la información, y les autoriza para que procedan de inmediato y forma prioritaria, a solicitar ante la Notaría del Estado la rectificación del número de plano y la medida del área, según el nuevo plano catastro. (Acuerdo 3, Sesión 12-2016)

- Comunicar a los señores Elías Vega Morales, Lilliam Alvarado Agüero, Michael Acuña Cedeño y Marianela Calderón Rivera, miembros del Órgano Director que lleva el procedimiento contra la empresa Constructora Gonzalo Delgado, S.A., que en atención al oficio DGAN-DG-AJ-ODP-33-2016 de 18 de abril de 2016, esta Junta Administrativa está de acuerdo con una resolución alterna de conflictos, en el tanto los 10 años de garantía que debe dar la empresa por la obra sigan vigentes y no sufran modificación alguna. Asimismo, se les indica que se deberá considerar que el uso del mismo material podría ser inconveniente, por cuanto no funcionó la primera vez y que finalmente la Administración no incurría en ningún gasto por inspección, por cuanto es la empresa la responsable por el trabajo que realice y debe garantizarlo. (Acuerdo 12, Sesión 12-2016)

- Trasladar para su conocimiento y acciones que corresponda, a la señora Lilliam Alvarado Agüero, Coordinadora del Jurado para el Premio “José Luis Coto Conde”, el sobre cerrado que contiene un trabajo presentado con el seudónimo de “GANE”, y que fue recibido el pasado 06 de abril de 2016. El sobre indica contener cuatro ejemplares de trabajo de investigación y cuatro resúmenes ejecutivos. (Acuerdo 17.2, Sesión 12-2016)

- Trasladar para conocimiento, a los señores Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe del Departamento Archivo Notarial, Javier Gómez Jiménez, Jefe de Departamento Archivo Histórico y Jordi Sancho Luna, Coordinador de la Unidad de Servicios Generales, fotocopia del oficio sin número de fecha 14 de abril de 2016, suscrito por el señor Guy Vicenti Salazar, Ingeniero de Consultécnica, S.A., relativo al informe de visita a los depósitos y análisis de estatus del sistema de ventilación, lo anterior con el fin de que realicen las gestiones presupuestarias y necesarias para dar el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente y sustituir los filtros de inyectores. (Acuerdo 19, Sesión 12-2016)

- Comunicar a los señores Carmen Campos Ramírez, Subdirectora, Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, Víctor Navarro Castellón, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, Melina Pilar Leal Ruiz, Coordinadora de la Unidad de Planificación Institucional y Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, que en atención al oficio DTI-087-2016 de 05 de abril de 2016, con el cual remiten el “Informe técnico de funcionalidad y de conveniencia para la adquisición de un Sistema de Control y Seguimiento Plan Presupuesto”, (…) No obstante, se les recuerda que el Departamento de Tecnologías de la Información tenía dentro de sus metas, el diseño de un sistema sencillo de POI-Presupuesto, que se hizo omiso e incompleto en su momento, pero que no fue corregido ni adecuado, y eso sigue pendiente. Además, esta Junta recuerda que la señora Raquel Umaña Alpízar, Fiscal había ofrecido que una empresa privada, como parte de su responsabilidad social, podía conceder el diseño de cualquier sistema que el Archivo Nacional ocupara y a la fecha a esa solicitud no se le dio mayor trámite. (Acuerdo 4, Sesión 13-2016)

- Comunicar al señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, que en atención al oficio DAF-PROV-0702-2016 de 15 de abril de 2016, esta Junta Administrativa no aprueba el cartel de licitación pública 2016LN-000070-00300 denominado “Administración, comercialización y servicio al cliente del sistema de información de entrega de índices notariales a través de internet, para el Departamento Archivo Notarial del Archivo Nacional”, por cuanto se siguen encontrando inconsistencias en los requisitos de admisibilidad y eso preocupa a esta Junta, por cuanto si se dejan de esa forma dichos requisitos no hay oportunidad para que diversas empresas puedan participar. Se le indica que el señor Dennis Portuguez Cascante procederá a hacerle llegar observaciones respecto al cartel en comentario. (Acuerdo 5, Sesión 13-2016)

- Comunicar a la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, que en atención al oficio DG-253-2016 de 14 de abril de 2016, la Junta Administrativa acusa recibo de la información, no obstante previo a dar por aprobado el documento, se le trasladan una serie de consultas o dudas generadas por la señora Raquel Umaña Alpízar, Fiscal, con relación a la denominada “Directriz para la digitalización de documentos en soporte físico y la autenticidad de las imágenes”, las cuales se detallan a continuación: 1. ¿Por qué razón establecen como requisito el formato TIFF? ¿Han considerado los problemas que presentan los formatos sin compresión y el uso de múltiples formatos para la preservación de los documentos que se deben conservar a través del tiempo? 2. La resolución de la imagen depende del tamaño del origen y de la necesidad de conservar características específicas. Por ejemplo: fotografías científicas. 3. ¿Por qué razón se recomienda utilizar procedimientos de optimización de imágenes? ¿Cuáles procedimientos son aceptables? Por ejemplo: ¿Se puede variar tonalidades frías por calientes? Es necesario investigar si con este procedimiento se corre el peligro de edición. 4. ¿Por qué razón se menciona la digitalización en blanco y negro? Esta opción, a pesar de que tiene la ventaja de que la imagen queda más liviana, debería eliminarse por representar un posible riesgo de falsificación o alteración. 5. Revisar la profundidad de las imágenes, los sugeridos son altas para texto y muy bajas para formatos de mayor calidad. Por ejemplo para las fotos, 600 dpi es poco. (Adjunto un documento que se puede usar como guía). 6. Para el establecimiento de los metadatos, se debe incluir metadatos de descripción, origen, archivísticos, técnicos, autenticidad, preservación. 7. En relación al resguardo de las imágenes digitalizadas, es necesario que quede claro a qué se refieren cuando hablan de repositorios, que no es lo mismo que almacenarlos en carpetas en un servidor. Es necesario indicar que se debe contar con base de datos para almacenar y acceder a los documentos digitalizados y sus metadatos. 8. En relación a la autenticidad, a pesar de que el título lo indica, no se establece ningún mecanismo para garantizarla una vez en el formato digital. Para ello se recomienda que el documento sea un XML encapsulado y firmado, con estampado de tiempo y que se le aplica hash en el XML y en la imagen que debe ubicarse dentro del mismo en base 64. 9. La eventual migración de las imágenes debería ser un proceso automatizable. 10. Los caracteres OCR, deberían ser metadatos de descripción. (Acuerdo 6, Sesión 13-2016)

- Comunicar al señor René Muiños Gual, Secretario del Consejo Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que en atención al oficio CE-152-2016 de 25 de abril de 2016, la Junta Administrativa del Archivo Nacional acusa recibo de su información, relativa al financiamiento de 200 ejemplares del libro Mapas de Costa Rica y América Central 1540-1887. Al respecto, este órgano colegiado le realiza las siguientes observaciones: 1. No recibió respuesta este órgano colegiado en su oficio sobre la entrega al Archivo Nacional de los 200 ejemplares. 2. El Archivo Nacional podrá formar parte de la coedición del libro siempre y cuando ésta se ejecute en el presente año, dado que los recursos económicos están presupuestados en el 2016, y preocupa enormemente a esta Junta que aún faltan 100 ejemplares por financiar. (Acuerdo 17.1, Sesión 13-2016)

- Comunicar a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, que en atención a la copia del comunicado por correo electrónico de fecha 21 de abril de 2016, dirigido a la señora Yanisela Murillo Barrantes, Representante Legal de la empresa Master Lex, esta Junta Administrativa le solicita una explicación de por qué razón no se ha efectuado la formalización de la donación del Sistema Index al Archivo Nacional, la cual se debió llevar a cabo desde el pasado 07 de diciembre de 2015. (Acuerdo 18, Sesión 13-2016)

- Comunicar a los señores miembros de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED), que esta Junta Administrativa ha recibido copia del oficio CSE-SG-0317-2016 de 15 de abril de 2016 del Consejo Superior de Educación (CSE), relativo a unas aclaraciones respecto de la ubicación de varias series documentales de ese Consejo. Al respecto, esta Junta les solicita revisar y analizar el contenido del oficio a la mayor brevedad, y dar respuesta con Consejo según corresponda. Se les solicita remitir copia a esta Junta y mantenerla informada sobre está gestión. (Acuerdo 19, Sesión 13-2016)

- Comunicar a la señora Yanisela Murillo, Gerente General de la empresa Master Lex, que la Junta Administrativa del Archivo Nacional ha sido informada, respecto de que se han realizado un aumento de tarifa del Sistema INDEX, sin previa comunicación a este órgano colegiado. Por lo anterior, se le solicita remitir una justificación sobre las razones para realizar, de forma unilateral, un aumento anual al costo. (Acuerdo 24, Sesión 13-2016)

- Comunicar a los señores Lilliam Alvarado Agüero, Elías Vega Morales, Michael Acuña Cedeño y Marianela Calderón Rivera, miembros del órgano director que lleva el procedimiento contra la empresa Servicios de Aire y Refrigeración Limitada, SAIRE, que en atención al oficio DGAN-DG-AJ-ODP-036-2016 de 03 de mayo de 2016, esta Junta Administrativa acusa recibo de la información y está de acuerdo en acoger la recomendación planteada. Por lo anterior, se le autoriza a la Proveeduría Institucional a tramitar la ejecución parcial de la garantía de cumplimiento con base en el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, se les indica que una vez concluido el procedimiento de ejecución de garantía, deberán informar a esta Junta lo que procede respecto al procedimiento de sanción de apercibimiento, el cual se encuentra suspendido. (Acuerdo 5.1, Sesión 14-2016)

- Solicitar al señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, que en atención al procedimiento que se lleva contra la empresa Servicios de Aire y Refrigeración Limitada (SAIRE), en razón de un incumplimiento en el plazo que correspondía dar el mantenimiento a los aires acondicionados, se sirva explicar a esta Junta por qué razón no informó que la garantía de cumplimiento para esa licitación aún está vigente, por un monto de ¢629.586.00 (seiscientos veintinueve mil quinientos ochenta y seis colones) y vencerá hasta el próximo 02 de octubre de 2017. Lo anterior, por cuanto es inaceptable que esa Proveeduría omita un aspecto básico y relevante como ese en este tipo de trámites. (Acuerdo 5.2, Sesión 14-2016)

- Comunicar a los señores Ana Lucía Jiménez Monge, Guiselle Mora Durán, Ivannia Valverde Guevara y Javier Gómez Jiménez, miembros de la Comisión de Reformas Legales, que en atención al oficio DGAN-CRL-003-2016 de 28 de abril de 2016, esta Junta Administrativa está de acuerdo en otorgarles dos meses para presentar las propuestas de las dos leyes. En cuanto, a los dos Reglamentos, esta Junta solicita informar su avance por cuanto debían presentarse al 31 de marzo de 2016. (Acuerdo 11, Sesión 14-2016)

- Trasladar a la señora Raquel Umaña Alpízar, Fiscal y Coordinadora del Jurado del Premio Archivístico Nacional “Luz Alba Chacón de Umaña”, el oficio DGAC-DGAC-OF-0732-2016 de 27 de abril de 2016, suscrito por el señor Enio Cubillo Araya, Director General de la Dirección General de Aviación Civil, mediante el cual presenta la postulación del Archivo Central Institucional para participar del premio al archivo distinguido período 2016, con el fin de que conjuntamente con los demás miembros del jurado puedan revisar y evaluar la postulación presentada. (Acuerdo 14, Sesión 14-2016)

- Trasladar para conocimiento y seguimiento, al señor Dennis Portuguez Cascante, Presidente, fotocopia del oficio DGAN-DAF-RH-0759-2016 de 25 de abril de 2016, suscrito por los señores Danilo Sanabria Vargas, Jefe por recargo del Departamento Administrativo Financiero y Adolfo Morales Loría, Coordinador de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos, dirigido a la señora Nivia Barahona Villegas, Gestora Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y Juventud, mediante el cual se refieren a la devolución de seis informes de reasignación de puesto del Archivo Nacional. (Acuerdo 16, Sesión 14-2016)

CAPITULO IV.  RESOLUTIVOS.

4.1 Correspondencia.

ARTÍCULO: Oficio DGAN-DAF-PROV-0990-2016 de 24 de mayo de 2016, suscrito por el señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, mediante el cual informa que en relación con la licitación abreviada 2014LA-000002-00300 denominada “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, extractores de olor e inyectores de aire”, se presentó un recurso de revocatoria en contra de la adjudicación realizada, no obstante, indica que luego de revisados los argumentos junto con la parte técnica, se tiene por improcedente, por tal razón remite para aprobación de esta Junta la resolución para rechazar el recurso y mantener la adjudicación. Agrega que el documento fue revisado por la Unidad de Asesoría Jurídica.

ARTÍCULO: Oficio DGAN-DAF-PROV-0991-2016 de 24 de mayo de 2016, suscrito por el señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, mediante el cual se refiere a la contratación directa 2016CD-000047-00200 denominada “Ejecución de obra para la impermeabilizar la sección faltante de la losa de depósitos de documentos de la II etapa del edificio del Archivo Nacional”. Al respecto, remite para la toma de decisión respectiva, los oficio MC&A-016-082 de 20 de mayo de 2016 y MC&A-16-081 de 19 de mayo de 2016, ambos suscritos por el señor Miguel Cruz Azofeifa, Representante legal de la empresa Miguel Cruz & Asociados Ltda., en los cuales solicita lo siguiente:

- Suspensión del plazo de ejecución de las obras hasta que sea resuelta por parte de esta Junta la solución presentada.

- Aprobación del color del impermeabilizante elastomérico, del cual el inspector recomienda el color Nantucket 3005T.

Se indica sobre el punto #1 que es técnica y legalmente posible la suspensión del plazo y respecto del punto #2, se aclara que la aprobación del color tiene que ver con el otro trabajo que deben realizar nuevamente las empresas y que de forma solidaria deben ejecutar sin costo para la Administración.

ARTICULO .a: Copia del oficio DGAN-DAF-0981-2016 de 19 de mayo de 2016, suscrito por los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, Elías Vega Morales, Proveedor Institucional y Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, dirigido a la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, mediante el cual dan respuesta al oficio DGAN-DG-350-2016 de 13 de mayo de 2016, relacionado con la solicitud de una serie de aclaraciones y dudas, respecto de la emisión de resoluciones administrativas en los procesos de contratación que afecten algunas subpartidas presupuestarias.

ARTICULO .b: Copia del oficio DGAN-DAF-0986-2016 de 23 de mayo de 2016, suscrito por los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable y Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, dirigido a la Dirección General, Subdirección y Jefes de Departamento, mediante el cual y como complemento al oficio DGAN-DAF-0898-2016 de 10 de mayo de 2016, amplían las indicaciones sobre la necesidad de cumplir con algunos requisitos adicionales contemplados en la Circular DVMA-252-2016/DFC-383-2016, sobre las resoluciones administrativas de previo a efectuar cualquier trámite de contratación administrativa.

ARTÍCULO: Oficio 225-52-2016 de 20 de mayo de 2016, suscrito por la señora Grettel López Soto de la Dirección Gestión Documentación e Información del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mediante el cual solicitan la emisión de factura acorde a la información suministrada en el documento, de conformidad con la participación de tres funcionarios en el Curso Gestión de Expedientes.

ARTÍCULO: Oficio DNNI.127.2016 de 17 de mayo de 2016, suscrito por la señora Alicia Avendaño Rivera, Directora Nuevos Negocios e Innovación de RACSA, mediante el cual solicita a esta Junta una nueva fecha de audiencia para conversar sobre el Proyecto RNP Fácil, e indica que por un inconveniente presentado no puedo asistir a la sesión en la cual se le había otorgado la cita.

ARTÍCULO: Comunicado por correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2016 del señor Javier Gómez Jiménez, Jefe del Departamento Archivo Histórico, dirigido a la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, mediante el cual le informa que la Fundación Ayúdenos a Ayudar, administradora del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura (Museo de los Niños, Auditorio Nacional, Crea + y Galería de Arte), tiene el proyecto de crear un Museo Histórico de la Penitenciaría Central, y está solicitando al Archivo Nacional la exoneración del pago para reproducir 79 documentos entre los que se encuentran textuales, fotografías, planos, videos. Indica que dicha Tengo presente el criterio legal emitido por nuestra Asesoría Jurídica sobre el tema, en el cual se indica que las exoneraciones del pago tienen que constar en la ley, sin embargo, también se indica que “si el usuario presenta la justificación de exoneración, basada en normativa vigente y aplicable para su caso particular, se tendría que valorar en su momento y de proceder se otorgaría la correspondiente exoneración”. Por lo tanto, le informo que la Fundación justifica la solicitud basándose en la Ley 8095  por medio de la cual se le exonera el pago de impuestos, tasas, sobretasas, timbres, derechos de aduana y todo tipo de gravámenes de importación, sin embargo, no menciona el pago de servicios. Le solicito su criterio de cómo proceder en este caso.

ARTICULO: Oficio DGAN-DAF-PROV-0942-2016 de 13 de mayo de 2016, suscrito por el señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, mediante el cual remite para conocimiento, el informe de contrataciones directas correspondientes al mes de abril de 2016.

ARTÍCULO: Oficio DGAN-DAF-FC-0982-2016 de 23 de mayo de 2016, suscrito por los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, mediante el cual dan respuesta al oficio DGAN-JA-0393-2016, relativo a informar cuánto vende el Archivo Nacional en timbres fiscales en los departamento Archivo Notarial, Archivo Histórico y la Unidad de Archivo Intermedio del Departamento Servicios Archivísticos Externos. Al respecto, adjunta el detalle de las ventas de estas especies, correspondientes a todo el año 2015 y de enero a abril de 2016. Aclaran que la Unidad Financiero Contable no lleve el detalle de las ventas de timbres por departamento y que por esa razón presentan la información de forma global.

ARTÍCULO: Comunicado por correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2016 de la señorita Melissa Castillo Calivá, Asistente de la Dirección, dirigido a la señorita María Fernanda Guzmán Calderón, Secretaria de Actas de esta Junta, mediante el cual le remite para lo que corresponda el documento “Base de Datos de Resultados del ITSP 2015”, donde se señalan las dos subvariables cuyo responsable de cumplimiento es la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Los dos aspectos que se evalúan específicamente son: 1. Si aplica, están disponibles los montos desagregados de las dietas que corresponden para los miembros de los órganos colegiados. 2. Están disponibles con antelación las agenda/órdenes del día con los principales temas a tratar en las sesiones de los órganos directivos.

ARTÍCULO: Boleta de justificación de irregularidad en el Registro de Asistencia de la señora Gioconda Oviedo Chavarría, Auditora Interna, a.i., mediante la cual justifica con comprobante de asistencia su ausencia el 18 de mayo de 2016. Se remite para firma del señor Presidente de esta Junta y se adjunta fotocopia de una epicrisis.

ARTÍCULO .a: Oficio DGAN-AI-055-2016 de 20 de mayo de 2016, suscrito por la señora Gioconda Oviedo Chavarría, Auditora Interna, a.i., mediante el cual devuelve el Tomo de Actas No. 36 de esta Junta, en el cual luego de realizada la revisión correspondiente se determinó que se debe subsanar los siguientes aspectos: 1. Recoger la firma de la persona que votó en contra en el acta 38-2015 y 2. Hacer constar el nombre de las personas que votaron en contra o se abstuvieron de votar en las actas 40-2015, 42-2015, 47-2015, 01-2016 y 03-2016. Finalmente, indica que de no ser posible determinar esa información, tomar en cuenta lo destacado y corregir las debilidades señaladas por esa Auditoría, para que estas situaciones no se repitan, en pro de la transparencia en la gestión y la adecuada rendición de cuentas.

ARTÍCULO .b: Copia del oficio DGAN-DG-AJ-123-2016 de 20 de mayo de 2016, suscrito por las señoras Marianela Calderón Rivera, Abogada y Guiselle Mora Durán, Coordinadora ambas de la Unidad de Asesoría Jurídica, dirigido a la señora Gioconda Oviedo Chavarría, Auditora Interna, a.i., mediante el cual le emiten su criterio respecto de las siguientes consultas:

- Si en una reunión de un órgano colegiado se toma un acuerdo y alguno de sus miembros está en contra, debe constar la rúbrica de éste en el acta? Dónde la debe estampar?

- Si el acuerdo se aprueba por mayoría, debe entenderse que hubo votos en contra? debe indicarse si se abstienen de votar algunos miembros y sus nombres?

- Si un miembro vota en contra en un acuerdo y es la persona encargada de firmar las actas (Presidente (a) y Secretario (a)), debe constar doble su firma?

Al respecto, le informan en el mismo orden de consultas que: 1. Si alguno de los miembros se opone al acuerdo, su firma sí debe quedar estampada en el acta, la normativa o jurisprudencia no indica sobre la ubicación de esas firmas, sin embargo, considera esta Asesoría Jurídica que al indicarse que firmarán el acta y no cada acuerdo, la firma debe consignarse al final, junto con la firma del Presidente y Secretario. 2. En caso de que un acuerdo se apruebe por mayoría, se va a consignar en el acuerdo lo discutido y el resultado de la votación, constando entonces el nombre y justificación de los que votaron en contra o se abstuvieron de hacerlo. 3. Por último, si un miembro vota en contra en un acuerdo y es la persona encargada de firmar las actas (Presidente (a) y Secretario (a)), ni la normativa, ni la jurisprudencia establecen algo al respecto, por lo que, salvo mejor criterio, considera esa Asesoría Jurídica que no es necesario su doble firma, pues se firma al final del acta, y ya en cada acuerdo existe la justificación de quien estuvo en contra y el motivo.

ARTÍCULO: Oficio DGAN-DG-363-2016 de 16 de mayo de 2016, suscrito por la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, mediante el cual hace llegar un ejemplar de la Memoria del Archivo Nacional correspondiente al período de mayo 2015 a abril de 2016, en el cual se pueden apreciar los principales logros institucionales.

ARTÍCULO: Copia del comunicado por correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2016 de la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora a la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, mediante el cual le informa que el equipo de trabajo nombrado para la revisión de las observaciones realizadas por la Junta Administrativa a la propuesta de “Directriz para la digitalización de documentos en soporte físico y la autenticidad de las imágenes”, considera conveniente llevar a cabo una reunión con la señora Raquel Umaña, miembro de este órgano colegiado, con el fin de analizar el alcance de lo indicado respecto a los “Metadatos”, entre ellos de descripción, origen, técnicos, archivísticos, autenticidad y preservación. Por lo anterior, es que solicitan interponer sus oficios para poder tener esa reunión y además una prórroga al 03 de junio para presentar la respuesta correspondiente.

ARTÍCULO: Copia del comunicado por correo electrónico de fecha 20 de mayo de 2016 de las señoras Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante el cual se refieren a la solicitud referente a la materialización de la donación del señor José Alfredo Villalobos, por la suma de  $7.000.00. Informa que se contactó al señor Enrique Villalobos, hermano del señor José Alfredo, quien indicó que se encuentra en México. Agregan que les informó que están a la espera de que el señor  René Muiños de la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, les comunique si  la Universidad de Costa Rica aceptó las últimas correcciones que se le hicieron al documento que se publicará. Indica que una vez solucionado lo anterior, el señor Villalobos vendrá al país a formalizar la donación ofrecida y entregar los recursos al Archivo Nacional. Finalmente, indican que el señor Enrique Villalobos solicitó que en el documento de donación, se incluya una cláusula que estipule que de los 200 ejemplares del libro, se reservará la cantidad de 50 para el señor Villalobos y el Archivo Nacional, conservará los restantes 150.

ARTÍCULO: Oficio DGAN-DAF-FC-978-2016 de 23 de mayo de 2016, suscrito por el señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, mediante el cual da respuesta al oficio DGAN-JA-0368-2016, relativo a solicitar al Banco Central de Costa Rica, que no realice la emisión del Timbre de Archivo. Al respecto, remite para conocimiento copia del oficio DSF-TES-168-2016 del señor Marvin Alvarado Q, Director del Departamento de Tesorería del Banco Central de Costa Rica, en el cual se comunica que dicho departamento inició la compra de timbres correspondientes a 2016, tomando en cuenta que se debe prever un eventual riesgo de desabasto, además de que lo realizan de conformidad con las políticas de mantener el inventario. Según indica el señor Alvarado es con el fin de no comprometer la capacidad de atender la demanda tal y como lo exige la ley, mientras se consolida el nuevo mecanismo de cobro electrónico, quedando con la expectativa de que ésta sea la última emisión de timbres que se realice.

ARTÍCULO: Oficio DGAN-DAF-963-2016 de 18 de mayo de 2016, suscrito por la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, mediante el cual da respuesta a los oficios DGAN-JA-0316-2016 y DGAN-JA-0345-2016, relativos a publicar las respuestas a los Informes de Auditoría en el sitio web institucional. Al respecto, indica que mediante oficio DGAN-DAF-936-2016 fue remitida la información a la señora Catalina Zúñiga Porras de la Unidad de Proyección Institucional.

ARTÍCULO: Oficio DGAN-JA-0398-2016 de 20 de mayo de 2016, suscrito por las señoras Lilliam Alvarado Agüero, Secretaria de esta Junta y María Fernanda Guzmán Calderón, Secretaria de Actas, mediante el cual dan respuesta al acuerdo 12 de la sesión 15-2016 y remiten para conocimiento de esta Junta, un cuadro resumen junto con sus anexos, donde se puede apreciar las diferentes acuerdos por medio de los cuales este órgano colegiado contestó todos los servicios de advertencias hechos durante los años 2013 y 2015 por la Unidad de Auditoría Interna.

ARTÍCULO: Oficio DGAN-JA-0399-2016 de 20 de mayo de 2016, suscrito por la señorita María Fernanda Guzmán Calderón, Secretaria de Actas, mediante el cual se refiere al acuerdo 13 de la sesión 07-2016 y remiten para conocimiento de esta Junta, un informe las labores realizadas con el fin de organizar el archivo de gestión de la Unidad de Auditoría Interna.

4.2 Informes.

CAPITULO V.  INFORMATIVOS.

5.1 Correspondencia.

ARTICULO: Copia del oficio DGAN-DAF-FC-0965-2016 de 18 de mayo de 2016, suscrito por el señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, dirigido al señor William Venegas Díaz, Ejecutivo del Banco de Costa Rica, mediante el cual le remite la documentación necesaria para la solicitud de apertura de cuenta bancaria corriente en colones.

ARTICULO .a: Copia del comunicado por correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2016 del señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable al señor William Venegas Díaz, Ejecutivo del Banco de Costa Rica, mediante el cual le solicita interponer sus buenos oficios con el fin de poner en operación a partir el 23 de mayo de 2016, el convenio TASABAN.

ARTICULO .b: Copia del comunicado por correo electrónico de fecha 19 de mayo de 2016 del señor William Venegas Díaz, Ejecutivo del Banco de Costa Rica al señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, mediante el cual le indica que hará las coordinaciones necesarias para poner en operación a partir el 23 de mayo de 2016, el convenio TASABAN.

ARTICULO: Copia del oficio DGAN-DTI-0137-2016 de 20 de mayo de 2016, suscrito por el señor Víctor Manuel Navarro Castellón, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, dirigido al señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, mediante el cual le remite la certificación de cumplimiento de requisitos mínimos del sistema de información que lleva los libros contables digitales, con la cual se garantiza la confidencialidad, exactitud, integridad y disponibilidad de la información de conformidad con la normativa técnica y de control interno vigentes.

5.2 Informes.