# JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL

## ORDEN DEL DÍA

SESIÓN ORDINARIA 17-2017 DEL 10 DE MAYO DE 2017.

### CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA ORDINARIA Nº 16-2017.

# CAPITULO II. INFORMES DEL PRESIDENTE.

CAPITULO III. PENDIENTES.

- Pendiente del Órgano Director No. 08-2014: Oficio N°12246 (DJ-1693-2015) de 28 de agosto de 2015, suscrito por el señor Roberto Rodríguez Araica, Gerente Asociado y la señora Hilda Natalia Rojas Zamora, Fiscalizadora Asociada de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, mediante el cual remite la contestación a la solicitud de dictamen según el artículo 15 de la Ley Orgánica, en relación con el procedimiento administrativo incoado contra la Auditora Interna de la Dirección General del Archivo Nacional, con fundamento en el análisis y los razonamientos expuestos, esa División resuelve no emitir dictamen favorable para la sanción de dicha funcionaria, previo al subsane de lo indicado en el oficio. (Ref. Recordatorio Acuerdo 2, Sesión 26-2016; Ref. Acuerdo 17, Sesión 27-2016; Recordatorio Acuerdo 3, Sesión 35-2016)

- Oficio CIP-18-2015 de 19 de agosto de 2015, suscrito por las señoras Graciela Chaves Ramírez y Guiselle Mora Durán, Miembros de la Comisión de Investigación Preliminar, mediante el cual dan respuesta al oficio JA-343-2015 y adjuntan el informe correspondiente a la Investigación Preliminar sobre las posibles irregularidades en el cumplimiento de las funciones de la señora Noemy Méndez Madrigal, Auditora Interna, con base en las obligaciones que le impone la Ley General de Control Interno y demás normativa relacionada con el actuar de las Auditorías Internas y de los funcionarios públicos en general, así como sobre las posibles faltas presuntamente cometidas por la señora Méndez Madrigal con relación a las diversas comunicaciones u oficios respecto del trato de la señora Auditora hacia esta misma Junta y funcionarios de la Dirección General del Archivo Nacional. Además, adjuntan el expediente de respaldo de esa investigación el cual se compone de 428 folios. (Acuerdo 5, Sesión 32-2015)

- A. Comunicar a los señores Ana Lucía Jiménez Monge, Guiselle Mora Durán, Ivannia Valverde Guevara y Javier Gómez Jiménez, miembros de la Comisión de Reformas Legales, que en atención al oficio DAN-0279-2016 de 15 de febrero de 2016, relativo a los anteproyectos de: a) Ley del Instituto Nacional de Archivos y b) Ley del Archivo General de Costa Rica, esta Junta Administrativa les solicita continuar trabajando en la redacción de estos proyectos los cuales son una prioridad institucional. (Acuerdo 3.1, Sesión 11-2016, Acuerdo 11, Sesión 14-2016)

- B. Comisionar a los señores Dennis Portuguez Cascante, Lilliam Alvarado Agüero, Lina Mata Guido y Raquel Umaña Alpízar, miembros de esta Junta, para que trabajen conjuntamente la propuesta de cuáles son los lineamientos que debe seguir la Comisión de Reformas Legales, para el trabajo de los proyectos de ley para el Archivo Nacional. (Acuerdo 16, Sesión 27-2016)

- A. Comunicar a las señoras Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, que en atención al oficio DAF-0629-2016 de 04 de abril de 2016, esta Junta Administrativa acusa recibo y agradece el informe técnico y legal sobre la posibilidad de recibir una donación del señor José Alfredo Villalobos por la suma de $7.000 (siete mil dólares). Al respecto, y dado que legal y técnicamente es posible, se les instruye para que sigan adelante con el trámite y se materialice está donación a la mayor brevedad posible. (Acuerdo 19, Sesión 11-2016. Recordatorio Acuerdo 10, Sesión 16-2016)

- B. Comunicar a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, que en atención al trámite de donación económica que realizará el señor Alfredo Villalobos Quirós a la institución, mismo que tiene relación con un addendum al contrato de coedición del libro de mapas y planos que debe hacer la Editorial UNED, debido a un error en el costo de producción que tendrá como efecto una devolución de dinero al Archivo Nacional, la Junta Administrativa acusa recibo de sus informes y le solicita continuar con el trámite e informar cuando ya se encuentre finiquitado. (Acuerdo 13.1, Sesión 07-2017)

- C. Solicitar a la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, que los recursos económicos que donará el señor Alfredo Villalobos Quirós a la institución, así como una devolución de dinero que debe hacer la Editorial de la UNED, todo en relación con el trámite de la coedición del libro de mapas y planos, en la próxima modificación presupuestaria que se remita se reasignen directamente al presupuesto para la construcción de la IV etapa del edificio. (Acuerdo 13.2, Sesión 07-2017)

- A. Comunicar a los señores Carmen Campos Ramírez, Subdirectora, Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, Víctor Manuel Navarro Castellón, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable y Melina Pilar Leal Ruiz, Coordinadora de la Unidad de Planificación, que en atención al oficio DGAN-DTI-168-2016 del 29 de julio de 2016 [sic], recibido en 17 de agosto de 2016, esta Junta Administrativa acusa recibo y agradece la información suministrada, y les instruye proceder conforme lo recomendado en el documento. Se agrega que el sistema debe estar listo para mayo de 2017, ya que el objetivo debe ser incorporar e implementar en el año 2018 el POI-Presupuesto. (Acuerdo 25, Sesión 27-2016)

- B. Acuerdos 15.5 DTI, 15.6 DTI, dirigidos a los encargados o responsables de las acciones correctivas ASCI SERVI 2006-2010.  (Sesión 41-2016)

- El señor Edgar Gutiérrez López, Vicepresidente, queda pendiente de presentar por medio de algún Diputado de la Asamblea Legislativa, la propuesta de la reforma de los artículos 27 y 97 del Código Notarial. (Acuerdo 14, Sesión 29-2016)

- A. Comunicar a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, que en atención al oficio DGAN-DG-AJ-295-2016 de 16 de setiembre de 2016 y lo informado respecto a la donación ofrecida por la señora Flory Fernández Chaves de 2 acuarelas, 4 xilografías en papel y 14 xilografías en tela, esta Junta Administrativa le solicita averiguar cuál sería el costo de contratar un curador y si existe presupuesto el presente año que se pueda utilizar para tal fin. (Acuerdo 19, Sesión 30-2016)

- B. Comisionar al señor Dennis Portuguez Cascante, Presidente de esta Junta para que consulte si es posible que el curador del Museo de Arte y Diseño, valore la donación de unas acuarelas y xilografías que ofreció la señora Flory Fernández Chaves. (Acuerdo 18, Sesión 42-2016)

- Comunicar a la señora Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe del Departamento Archivo Notarial, que respecto a las gestiones de presentación de denuncias por la no devolución de documentos secuestrados y prestados a los diferentes despachos judiciales, así como el seguimiento que se debe dar al estado de dichos trámites, esta Junta Administrativa considera que los informes de avances, deben presentarse semestralmente y no trimestralmente como en un principio se le había solicitado. Por lo anterior, la nueva instrucción es que en la primera semana de los meses de Julio y Diciembre presente a este órgano colegiado un informe con el detalle y resultados de las denuncias que se hayan presentado; el informe del mes de diciembre deberá contener un análisis comparativo con el año anterior según corresponda. (Acuerdo 4, Sesión 35-2016)

- A. Comunicar a los señores Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe del Departamento Archivo Notarial, Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica y Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, que en atención al oficio DGAN-DAN-1320-2016 de 13 de diciembre de 2016, relativo a la puesta en marcha de la licitación sobre el Sistema INDEX, que entrará en vigencia el próximo 01 de febrero de 2017 y cuya empresa adjudicada resultó ser Master Lex, la Junta Administrativa del Archivo Nacional les informa que se han acordado las siguientes acciones: (…)

- Se iniciará la nueva administración con la opción de que los Notarios utilicen la firma digital o la clave. Considerando que esta Junta Administrativa acordó un transitorio de que sería así hasta que se exija que únicamente sea la firma digital.

- Se les solicita emitir un informe con los resultados sobre el cambio que se dará y así conocer el estado en el que inicia la nueva administración, dicho informe se deberá entregar a más tardar el martes 07 de febrero de 2017. Además, se les solicita que tres meses posteriores al inicio de la nueva administración, se remita un informe del comportamiento de suscriptores, así como de la implementación y uso de la firma digital. (…).(Acuerdo 12, Sesión 01-2017)

- B. Comunicar a los señores Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe del Departamento Archivo Notarial, Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica y Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, que con relación a la nueva licitación sobre el Sistema INDEX, que entrará en vigencia el próximo 01 de febrero de 2017, respecto de la aprobación de las reformas de los Lineamientos para la presentación de índices por Internet y del Reglamento para la presentación de índices, la Junta Administrativa ha decidido que se incluya en el transitorio establecido en el acuerdo 12 de la sesión 01-2017 del 11 de enero de 2017, un plazo de tres meses para que los notarios puedan adquirir la firma digital, trascurrido ese período ya no podrán utilizar la clave de usuario sino únicamente la firma digital. (Acuerdo 1.3, Sesión 03-2017)

- Comunicar al señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, que en atención a lo informado en el acuerdo 4 de la sesión 05-2016 del 08 de febrero de 2017, la Junta Administrativa se permite aclarar que la coordinación para definir y revisar la adaptación que se debe hacer entre los departamentos Archivo Notarial e Histórico con la IV Etapa, debe hacerse únicamente con la empresa inspectora, Consultécnica, S.A., y no con la empresa Constructora. Se le solicita nuevamente coordinar la fecha y hora de la reunión con el señor Sergio Arguedas Chaves, Representante Legal de la empresa Consultécnica, S.A. No se omite indicar que a esta reunión deberán asistir sin falta las Jefaturas de los departamentos Archivo Notarial y Archivo Histórico. (Acuerdo 2, Sesión 06-2017)

- Solicitar al señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, que de forma mensual y anexo a los informes que remite sobre los avances de la construcción de la IV etapa, se sirva adicionar un informe de presupuesto de la Construcción de la IV etapa, preparado por la Unidad Financiero Contable que muestre un detalle de los pagos que se efectúen, los que se deban realizar, el presupuesto disponible y el ejecutado para esta obra, (construcción e inspección), con el fin de mantener informada a esta Junta del contenido económico con el cual se cuenta para hacer frente a la obra. (Acuerdo 3, Sesión 07-2017)

- Designar a los señores Lilliam Alvarado Agüero, Secretaria de la Junta, Jeannette Fernández González, Abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica y Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, como Órgano Director del procedimiento administrativo contra la empresa Paneltech S.A., por incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos dentro de la contratación directa 2016CD-000015-0009600001 adjudicada para la instalación de un entrepiso en el depósito 5 del Departamento Archivo Histórico, con el objetivo de resolver el contrato y recomendar si procede imponer la sanción correspondiente. Se comisiona al señor Dennis Portuguez Cascante para la firma de la conformación de este órgano director y realizar la notificación correspondiente. (Acuerdo 3.1, Sesión 08-2017)

- Trasladar a los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, para su cumplimiento, fotocopia del oficio DGAN-DG-AJ-33-2017 de 27 de febrero de 2017 de la Unidad de Asesoría Jurídica, relativo al tema de los 14 bienes que no fueron ubicados físicamente pero que a nivel de la Contabilidad si se registran. Al respecto, esta Junta Administrativa les solicita de inmediato cumplir todas las acciones recomendadas por la Asesoría Jurídica, para lo cual se les otorga plazo máximo al 18 de abril de 2017, posteriormente deberán informar a este órgano colegiado el resultado final de esa gestión. (Acuerdo 9, Sesión 09-2017)

- Comunicar al señor Víctor Navarro Castellón, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, que respecto al Informe SA-02-2016 “Licenciamiento de Software”, la Junta Administrativa le solicita de inmediato cumplir con las dos actualizaciones de procedimientos que tiene pendientes, para dar por cumplidas todas las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna. (Acuerdo 10.1, Sesión 09-2017. Recordatorio Acuerdo 5, Sesión 12-2017)

- Comunicar a los señores Lilliana González Jiménez, Coordinadora de la CIAD y Jordi Sancho Luna, Coordinador de la Unidad de Servicios Generales, que respecto al Informe SAD-02-2016 “Cumplimiento Ley de Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad en accesibilidad”, la Junta Administrativa les solicita mantener informada a la Auditoría Interna con copia a este órgano colegiado, sobre el avance en la ejecución de las tres recomendaciones pendientes y que indicaron en su cronograma serían cumplidas antes de julio de 2017. (Acuerdo 10.2, Sesión 09-2017)

- Comunicar a los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Jordi Sancho Luna, Coordinador de la Unidad de Servicios Generales, que respecto al Informe SAD-03-2016 “Uso, custodia, manipulación y registro de armas de fuego”, la Junta Administrativa les solicita mantener informada a la Auditoría Interna con copia a este órgano colegiado, sobre el avance en la ejecución de las tres recomendaciones pendientes y que indicaron en su cronograma serían cumplidas en el I y II Trimestre de 2017. (Acuerdo 10.3, Sesión 09-2017)

- Comunicar al señor Sergio Arguedas Chaves, Representante Legal de la empresa Consultécnica, S.A., que en atención a su comunicado por correo electrónico de fecha 14 de marzo de 2017, respecto del período en el cual la empresa Constructora estaría efectuando las actividades propias de conexión de la IV etapa con la III etapa del edificio, la Junta Administrativa acusa recibo de la información y le recuerda que la solución de conexión de los edificios la debe coordinar con las Jefaturas de los departamentos Archivo Notarial e Histórico, y que a su representada le corresponden los preparativos, diseño de la solución, costos y planos, lo cual debe ser presentado a esta Junta previamente para conocimiento y aprobación. (Acuerdo 3, Sesión 10-2017)

- Comunicar al señor Sergio Arguedas Chaves, Representante Legal de la empresa Consultécnica, S.A., que como seguimiento al acuerdo 4 de la sesión 07-2017 de 22 de febrero de 2017, relativo al tema del cambio de ubicación de varias tuberías subterráneas, en el cual la Junta Administrativa manifestó no estar de acuerdo con el pago de esos cambios, ya que no consideraban fueran detalles impredecibles. Este órgano colegiado se permite informar que la Proveeduría Institucional ha confirmado que con un correo electrónico de fecha 16 de setiembre de 2015, se informó al señor arquitecto Juan Diego Salas, que se tenían listos los planos “as built” de la III etapa (planos actualizados) en disco compacto y además que dicho soporte fue retirado por el señor Geovanny Vega, el día 17 de setiembre de 2015, según consta en los documentos que se le adjuntan, de manera que efectivamente la empresa Consultécnica, S.A., tuvo disponibles los planos en el proceso de diseño de la IV etapa del edificio del Archivo Nacional por lo que no considera válido el argumento citado en el oficio sin número de fecha 06 de marzo de 2017, suscrito por el señor Sergio Arguedas Chaves, Representante Legal de esa empresa en el que indica que no tienen evidencia de la entrega de estos planos. (Acuerdo 4, Sesión 10-2017)

- Comunicar a la señorita Jackeline Ulloa Mora, Contralora de Servicios, que en atención al oficio DGAN-DG-CS-032-2017 de 07 de marzo de 2017, la Junta Administrativa agradece y acusa recibo del “Diagnóstico sobre la disponibilidad de servicios y productos de apoyo para personas con discapacidad en el Archivo Nacional”. Al respecto, este órgano colegiado acoge las recomendaciones emitidas en dicho documento e insta a los responsables cumplir en el menor plazo posible las recomendaciones, en caso de no contar con presupuesto se les recomienda incluirlo en el presupuesto del 2018. Además, deberán mantener informada a esta Junta de la ejecución de las recomendaciones. (Acuerdo 11, Sesión 10-2017)

- Trasladar a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, fotocopia del oficio DGAN-AI-010-2017 de 09 de marzo de 2017, suscrito por la señora Gioconda Oviedo Chavarría, Auditora Interna a.i., relativo al cierre y revisión del Tomo de actas #38 de esta Junta. Al respecto, se le solicita emitir criterio y recomendaciones sobre los aspectos reportados por la señora Auditora, con el fin de conocer cómo debe de proceder este órgano colegiado o bien cómo debe subsanarse lo indicado. (Acuerdo 12, Sesión 10-2017)

- Trasladar a los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, fotocopia del oficio DGAN-AI-011-2017 de 14 de marzo de 2017, suscrito por la señora Gioconda Oviedo Chavarría, Auditora Interna a.i., mediante el cual remite en el informe SA-01-2017, relativo a la revisión del bloque de legalidad de la Liquidación Presupuestaria de 2016 de la Dirección General del Archivo Nacional. Al respecto, la Junta Administrativa les informa que se acogen las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, las cuales deberán implementar y cumplir de inmediato. Además, se requiere el envío del cronograma de actividades dentro del cual se cumplirá con lo solicitado por la señora Auditora. (Acuerdo 13, Sesión 10-2017)

- Comunicar a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, que en atención al oficio DGAN-DG-163-2017 de 06 de marzo de 2017, suscrito por la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, la Junta Administrativa del Archivo Nacional aprueba la propuesta de la Norma Nacional de descripción archivística. Al respecto, se le solicita de inmediato proceder a dar la forma legal correspondiente y tramitar la publicación de la norma. (Acuerdo 9.1, Sesión 11-2017)

- Trasladar a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, los proyectos de reglamentos: 1. Reglamento de Organización y Servicios del Archivo Nacional y 2. Reglamento Ejecutivo de la Ley 7202, los cuales cuentan con la revisión, correcciones indicadas en sesión y aval de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Al respecto, se le solicita tramitar de inmediato, en coordinación el señor Dennis Portuguez Cascante, la aprobación y firma de ambos proyectos de reglamentos, por parte de la señora Ministra de Cultura y Juventud y del señor Presidente de la República, así como su publicación. No se omite indicar que dichos proyectos son prioritarios para el Archivo Nacional y por tal razón es urgente su aprobación y publicación inmediata. (Acuerdo 10.1, Sesión 11-2017)

- Solicitar a los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, que en atención a lo informado en el oficio DGAN-DAF-0605-2017 de 23 de marzo de 2017, recibido el 27 de marzo, esta Junta Administrativa requiere que se coordine, de forma prioritaria y urgente, la desmaterialización de los timbres de Archivo de ¢5 y ¢20, con el Banco de Costa Rica, este trámite se deberá realizar en un plazo no mayor a un año. (Acuerdo 12.2, Sesión 12-2017)

- Trasladar a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, fotocopia del oficio CIAP-011-2017 de 01 de marzo de 2017, suscrito por la señora Yesenia Castillo Villalta, Presidente de la Comisión Interinstitucional de Jefes o Encargados de los Archivos Centrales de los Poderes del Estado (CIAP), relativo a una serie de consultas inherentes a la refoliación de expedientes. Al respecto, se le solicita analizar el oficio y preparar un criterio legal, con el objetivo de dar respuesta a la señora Castillo Villalta. (Acuerdo 2, Sesión 13-2017)

- Comunicar a la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, que en atención al informe emitido por correo electrónico de fecha 05 de abril de 2017, por el señor Jordi Sancho Luna, Coordinador de la Unidad de Servicios Generales de la institución, respecto a que la empresa constructora aún no cuenta con la paja de agua propia para atender sus necesidades, por lo que se encuentran conectados al servicio de agua del Archivo Nacional, la Junta Administrativa le solicita realizar un análisis de los recibos de pago del consumo de agua, para verificar la existencia de diferencias en los costos, y en caso de verificar esas diferencias, proceder a tramitar el cobro ante la empresa Constructora Navarro y Avilés, S.A. Lo anterior, por cuanto a la empresa Constructora se le autorizó y solicitó instalar su propio medidor para efectos de contar con el agua potable durante la ejecución del proyecto. (Acuerdo 8, Sesión 13-2017)

- Comunicar a la señora Noemy Méndez Madrigal, Auditora Interna, que en atención al oficio sin número de fecha 10 de abril de 2017, recibido el 17 de abril de 2017, referente al tema del disfrute de sus vacaciones, la Junta Administrativa le informa que es improcedente lo señalado en dicho documento y que este órgano colegiado no le ha autorizado el disfrute de las vacaciones a partir del 17 de abril de 2017. Se le aclara que el oficio DGAN-JA-1023-2016 de 23 de diciembre de 2016, correspondía a una solicitud específica y a otras circunstancias, documento que a la fecha perdió efectividad. Por lo anterior, esta Junta Administrativa le ordena solicitar de inmediato las vacaciones del 17 al 28 de abril como corresponde, de lo contrario los días de ausencia se tomarán como ausencias injustificadas de acuerdo con la normativa correspondiente. Para efectos de coordinación de asuntos pendientes, debe presentarse a trabajar la semana del 02 al 05 de mayo, lo que debe tomar en cuenta en su solicitud de vacaciones. Se aclara que los días 10 y 12 de abril serán rebajados del saldo de vacaciones, por cuanto se trató de vacaciones colectivas ordenadas por decreto. Se autoriza que el presente acuerdo se comunique, una vez que quede firme, al correo electrónico personal de la señora Méndez Madrigal, por cuanto no indicó en su oficio un medio de notificación. (Acuerdo 3, Sesión 14-2017)

CAPITULO IV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)-PRESUPUESTO, 2018.

ARTICULO: Oficio DGAN-DAF-0863-2017 de 09 de mayo de 2017, suscrito por los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, en el cual señalan que en cumplimiento del acuerdo 10.1 de la sesión 16-2017 del 03 de mayo de 2017, donde se devuelve el oficio DGAN-DAF-0821-2017 del 02 de mayo de 2017, en el que se plantea para estudio y aprobación el Anteproyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del año 2018, con el objetivo de corregir y ajustar lo que corresponde, a la luz de la información y directrices de formulación, recibidas el día 03 de mayo de 2017 por la Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial del Ministerio de Cultura y Juventud y, tomando en consideración los aspectos y cálculos discutidos con esta Junta, remiten el Anteproyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del año 2018, con las modificaciones correspondientes. El monto del Anteproyecto totaliza la suma de ¢3.170.018.433.34 (tres mil ciento setenta millones dieciocho mil cuatrocientos treinta y tres colones con 34/100). Los rubros indicados en este anteproyecto de presupuesto, en cuanto a transferencia del Gobierno Central, se ajustan a lo comunicado por la analista de la Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial del Ministerio, respecto de que el gasto operativo presupuestario fijado por el Ministerio de Hacienda para el 2018 es de ¢2.426.700.000 y ¢54.600.000 por la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria. Agregan que el monto que se asigna por transferencia para gasto operativo para 2018 no ha variado desde el presupuesto de 2016, a pesar de que los precios de los bienes y servicios que se cancelan con estos, hayan registrado incrementos durante los últimos dos años, esto obliga a la Administración a financiar con ingresos propios, gastos operativos por la suma de ¢117.01 millones, que en años anteriores han sido cubiertos con recursos de la trasferencia del Gobierno. Se desglosa con todo detalle y justificación los aspectos relevantes en la elaboración del anteproyecto, respecto de ingresos y egresos.  Finalmente, señalan que dicho anteproyecto incluye la solicitud de recursos extra límite por la suma de ¢513.06 millones, con el fin de financiar con recursos del Gobierno Central, a saber: 1. Creación de 21 nuevas plazas, acorde con lo establecido en el Plan Estratégico 2015-2018, por un monto de ¢213.06 millones y 2. Recursos para finalizar la ejecución del proyecto de inversión N° BPIP 001981 “Construcción y equipamiento de la IV etapa del edificio del Archivo Nacional” por un monto de ¢300.00 millones.

ARTICULO: Oficio DGAN-SD-0218-2017 de 10 de mayo de 2017, suscrito por la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora, mediante el cual remite para aprobación de esta Junta, la propuesta del Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2018, el cual incorpora los siguientes elementos:

- Plan Operativo Institucional, en formato Word y con elementos referentes a información general de la institución como el marco jurídico, misión, visión, objetivos, políticas institucionales, diagnóstico institucional, estructura programática y cronograma de ejecución financiera de los recursos presupuestarios.

- Archivo Excel con la Matriz de Articulación del Plan Presupuesto (MAPP). Esta matriz no incorpora como meta del Plan Nacional de Desarrollo, la Construcción de la IV Etapa del edificio, por cuanto finaliza este año y así se indica en el documento. Además incorpora las mejoras en la programación de las metas que también se incorporaron en la reprogramación del plan operativo del presente año.

- Archivo Excel con la Matriz de Programación Institucional (MAPI), donde se incorporan las metas vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo, congruente con lo indicado en el punto anterior, solamente se incorporan las actividades por realizar en cantones prioritarios (exposiciones documentales y visitas guiadas).

CAPITULO V. CONSTRUCCIÓN DE LA IV ETAPA DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL.

ARTICULO: Oficio sin número de fecha 08 de mayo de 2017, suscrito por el señor Sergio Arguedas Chaves, Representante Legal de la empresa Consultécnica, S.A., mediante el cual se refiere a las órdenes de cambio presentadas por el contratista para la construcción de la IV etapa del edifico, al respecto informa que se retiran las siguientes órdenes de cambio:

- Orden #2, reubicación de tubería.

- Orden #3, obra civil solicitada (tanque y caseta).

- Orden #4, obra electromecánica (bomba y conducción).

- Orden #5, modificación acceso a parqueo.

- Orden #6, calle de lastre.

- Orden #7, hidrante frente calle pública.

- Orden #9, área de seguridad en escaleras.

Adicionalmente, la empresa Constructora está replanteando la orden #8, sobre nueva canalización para telecomunicaciones, la cual será comunicada una vez que esa Inspección la revise.

ARTICULO: Oficio sin número de fecha 09 de mayo de 2017, suscrito por el señor Sergio Arguedas Chaves, Representante Legal de la empresa Consultécnica, S.A., mediante el cual da respuesta al oficio DGAN-JA-322-2017, relativo al tema de órdenes de cambio dentro de la construcción de la IV etapa del edificio. Al respecto, señala lo siguiente:

- Se retiraron las órdenes de cambio de la #2 a la #9, con excepción de la #8 que se encuentra en revisión y tiene que ver con la canalización de telecomunicaciones.

- Sobre los cambios solicitados por el Cuerpo de Bomberos, están a la espera de recibir la cotización por parte de la empresa Constructora.

- Se reitera el compromiso de asumir y cancelar cualquier costo ante el Cuerpo de Bomberos.

- Finalmente, señala que por un error de comunicación interna, en la reunión anterior informó que las paredes externas del edificio serían lisas; sin embargo, el ingeniero estructural Enrique Moreno, le corrigió esa información y señala que van a mantener los quiebres originales por motivos estructurales, además de que ya el contratista tiene la armadura de varilla confeccionada.

ARTICULO: Oficio DGAN-DAF-PROV-0854-2017 de 08 de mayo de 2017, suscrito por el señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, mediante el cual remite para conocimiento de esta Junta, el informe de avance de los trámites para la Construcción de la IV etapa del edificio del Archivo Nacional y resalta lo siguiente:

- Se solicitó a la empresa Inspectora informar acerca de: aclaración de las órdenes de cambio, situación actual ante el Cuerpo de Bomberos y solución arquitectónica de ladrillos, a lo cual no han respondido.

- Durante la reunión en sitio se comentó el avance de la obra, el cual está adelantado al cronograma y se encuentran pendientes de cotización por parte de la empresa Constructora las solicitudes presentadas por Consultécnica, S.A., para los requerimientos ante el Cuerpo de Bomberos.

- El día 04 de mayo de 2017 se sostuvo una reunión con la empresa Inspectora y las Jefaturas de los departamentos Archivo Notarial e Histórico, para revisar el tema de conexión de edificios, se propone en el primer nivel el traslado de oficina y apertura de boquete de conexión, también se revisó el segundo nivel, se remitirá la propuesta para revisión y aprobación de esta Junta, una vez que se cuenta con los cálculos de costos asociados por parte de la empresa Constructora.

- La empresa Constructora informó que el trámite ante AYA fue rechazado, por lo cual lo volverán a presentar con una personería jurídica reciente.

ARTICULO: Oficio DGAN-DAF-PROV-0856-2017 de 08 de mayo de 2017, suscrito por el señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, mediante el cual remite para aprobación de esta Junta, copia de la factura 0034761 por un monto de ¢454.000 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil colones), emitida por la empresa Consultécnica, S.A., correspondiente a pruebas de laboratorio contratado como gasto reembolsable a la empresa Castro & De la Torre, S.A. Lo anterior, según lo aprobado en el acuerdo 2 de la sesión 07-2017 del 22 de febrero de 2017.

ARTICULO: Oficio DGAN-DAF-PROV-0857-2017 de 08 de mayo de 2017, suscrito por el señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, mediante el cual remite para aprobación de esta Junta, copia de la factura 0034762 por un monto de ¢339.000 (trescientos treinta y nueve mil colones), emitida por la empresa Consultécnica, S.A., correspondiente a la regencia ambiental contratada como gasto reembolsable a la empresa AVS Arquitectos. El informe de regencia del mes de marzo, fue aprobado por esta Junta en el acuerdo 26 de la sesión 15-2017 del 26 de abril de 2017.

ARTICULO: Oficio DGAN-DAF-PROV-0855-2017 de 08 de mayo de 2017, suscrito por el señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, mediante el cual remite para aprobación de esta Junta, copia de la factura 5241 por un monto de ¢492.793.450,00 (cuatrocientos noventa y dos millones setecientos noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta colones con 00/100), emitida por la empresa Constructora Navarro & Avilés, S.A., correspondiente al avance de obra #3, la cual representa un 35.95% del consumo del presupuesto. De conformidad con el pliego de condiciones la factura cumple con el visto bueno de la empresa Consultécnica, S.A. y la tabla de pagos firmada por ambas empresas. Se aclara que el pago de la factura se debe aprobar con la retención de un 10% del monto según lo establece el cartel. El rebajo por consumo de agua correspondiente al período se rebajará de la siguiente facturación, ya que no se ha recibido el recibo de agua de este período.

CAPITULO VI.  RESOLUTIVOS.

6.1 Correspondencia.

ARTICULO: Oficio DGAN-DAF-PROV-0862-2017 de 09 de mayo de 2017, suscrito por la señora suscrito por el señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, mediante el cual remite para adjudicación de esta Junta, copia de la Resolución CRA 007-2017 emitida por la Proveeduría Institucional para la licitación abreviada 2017LN-000001-0009600001 denominada “Servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Dirección General del Archivo Nacional”, con la recomendación de adjudicar a la empresa Consorcio de Información y Seguridad, S.A., por un monto de ¢86.755.992,24 (ochenta y seis millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos noventa y dos colones 24/100), por cumplir con los requisitos administrativos, técnicos financieros y legales establecidos en el cartel.

ARTICULO: Oficio DAF-PROV-0837-2017 de 03 de mayo de 2017, recibido el 09 de mayo, suscrito por el señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, mediante el cual remite para conocimiento de esta Junta, el informe de contrataciones directas correspondiente al mes de abril de 2017.

ARTICULO: Oficio DGAN-DAF-761-2017 de 25 de abril de 2017, recibido el 05 de mayo, suscrito por la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, mediante el cual se refiere a una confusión que se originó con un servicio que se presta en el Departamento Archivo Notarial. Al respecto, aclara que en agosto de 2016 esta Junta fijó para el servicio “Digitalización de 1 imagen de tomo de protocolo” un precio de ¢660 (seiscientos sesenta colones) y en noviembre de 2016 esta Junta fijó para el servicio “Costo unitario de 1 folio digitalizado” un precio de ¢140 (ciento cuarenta colones). Al existir similitud en el nombre de ambos servicios, se aclara que el precio de ¢660 es para el servicio de actualización de digitalización de 1 imagen de tomos de protocolo que se presta a los Notarios y el precio de ¢140 es solo de referencia el cual no debe ser contemplado en la lista de precios de bienes y servicios.

ARTICULO: Copia del oficio DGAN-DAF-0785-2017 de 28 de abril de 2017, recibido el 04 de mayo, suscrito por la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, dirigido al señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia, mediante el cual se refiere al artículo 13 de la Directriz Presidencial 070-H, relativo a la reducción gradual de la dependencia de recursos provenientes de transferencias del presupuesto de la República. Al respecto, indica que la institución mantiene la práctica de realizar estudios técnicos, legales y financieros que permitan vender nuevos servicios, con el objetivo de tener una mayor autonomía financiera. Debido a que a partir del año 2017 la institución ofrece el servicio a los notarios de entrega de sus índices notariales por medio de Internet, el ingreso por venta de bienes y servicios ha aumentado de manera importante con relación al año 2016, no obstante será hasta el final del presente período que se podrá determinar con certeza el porcentaje de crecimiento de los ingresos propios generados, de un año a otro.

ARTICULO .a: Comunicado por correo electrónico de fecha 03 de mayo de 2017 a las 19:57 horas de la señora Noemy Méndez Madrigal, en el cual envía para trámite la boleta de aviso de incapacidad #1423633Z, documento escaneado.

ARTICULO .b: Boleta de aviso de incapacidad original #1423633Z de fecha 03 de mayo de 2017 a nombre de la señora Noemy Méndez Madrigal, con fechas de rige del 02 de mayo hasta el 08 de mayo de 2017. Documento fue recibido el 04 de mayo de 2017.

ARTICULO .a: Comunicado por correo electrónico de fecha 10 de mayo de 2017 a las 7:16 horas de la señora Noemy Méndez Madrigal, en el cual envía para trámite la boleta de aviso de incapacidad #1041162Z, documento escaneado.

ARTICULO .b: Boleta de aviso de incapacidad original #1041162Z de fecha 09 de mayo de 2017 a nombre de la señora Noemy Méndez Madrigal, con fechas de rige del 09 de mayo hasta el 07 de junio de 2017. Documento fue recibido el 10 de mayo de 2017.

ARTICULO: Boleta de solicitud de vacaciones con fecha de abril de 2017 a nombre de la señora Noemy Méndez Madrigal, recibida el 04 de mayo de 2017, con la cual solicita el disfrute de vacaciones del 10 de abril de 2017 hasta el día en que se acaben los tres períodos.

ARTICULO: Documento titulado “Noe Solicitud de Aclaración oficio DGAN-JA-284-2017” de fecha 27 de abril de 2017, enviado el día 03 de mayo de 2017 escaneado y mediante correo electrónico de las 22:00 horas, suscrito por la señora Noemy Méndez Madrigal, mediante el cual se presenta una solicitud de aclaración y adición contra el acto administrativo notificado mediante oficio DGAN-JA-284-2017, por ser necesaria para impugnar el acto en virtud de existir omisiones o términos que no se entienden.

ARTICULO: Copia del comunicado por correo electrónico de fecha 05 de mayo de 2017 de la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, dirigido a la señora Noemy Méndez Madrigal, mediante el cual da respuesta a un correo electrónico recibido el 20 de abril de 2017, referente al expediente de personal suministrado de forma incompleta y sin foliar adecuadamente, al expediente de carrera profesional y los controles de vacaciones que lleva la Oficio Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos.

ARTICULO: Oficio sin número de fecha 04 de mayo de 2017, suscrito por el señor Alejandro López Meoño, usuario externo a la institución, en el cual hizo constar que se presentó a fotocopiar las actas #13 y #14 de fechas 05 y 19 de abril de 2017 respectivamente.

ARTICULO: Comunicado por correo electrónico de fecha 03 de mayo de 2017 del señor Eugenio Madriz Mesén, con el cual consulta si la institución recibe artículos históricos, ya que cuenta con un artículo firmado por el ex presidente José Figueres Ferrer, si desea saber si la institución lo compraría.

ARTICULO: Oficio DGAN-DG-285-2017 del 04 de mayo de 2017, recibido el 08 de mayo, suscrito por la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, mediante el cual presenta para aprobación de esta Junta, la actualización del procedimiento “Interposición de denuncias administrativas y judiciales”, debidamente revisado por la señora Subdirectora y por esa Dirección.

ARTICULO: Comunicado por correo electrónico de fecha 04 de mayo de 2017 de la señora Jeannette Fernández González, Abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante el cual informa que ya salieron publicados en el Alcance N° 96 de la Gaceta Número 83 de la página 16 a la 18  el día jueves 04 de mayo del 2017, el Decreto Ejecutivo N° 40257-C que reforma a los artículos 2, 11, 1Z y 17 del Decreto Ejecutivo Nº37769·C del 10 de abril de 2013, "Reglamento para la Presentación de Índices" y los “Lineamientos para el Servicio de presentación de Índices de Instrumentos Públicos vía internet”.

ARTICULO .a: Comunicado por correo electrónico de fecha 04 de mayo de 2017 de la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante el cual informa a esta Junta para conocimiento que se recibió a través del Sistema de Control Previo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el informe positivo sobre la propuesta de Decreto mediante el cual se emite el “Reglamento Ejecutivo de la Ley del Sistema Nacional de Archivos”. Por otra parte, el Reglamento de Organización y Servicios del Archivo Nacional no requirió que se completara el formulario costo beneficio que se envía al MEIC, en razón que no establece o modifica trámites, requisitos y procedimientos que el administrado tenga que obtener de la Administración Central. Por lo anterior, esa Asesoría Jurídica remitirá a la señora Ministra de Cultura y Juventud, ambos reglamentos, con los demás requisitos que se requieren para tramitar su firma y publicación. Finalmente, adjunta las versiones finales de los reglamentos, así como el Informe del MEIC sobre el Reglamento Ejecutivo.

ARTICULO .b: Copia del oficio DGAN-DG-AJ-71-2017 de 04 de mayo de 2017, suscrito por la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, dirigido a la señora Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud, mediante el cual remite para aprobación y firma los siguientes proyectos de decretos:

- Decreto donde se emite el Reglamento de Organización y Servicios del Archivo Nacional.

- Decreto donde se emite el Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos. Además se adjunta informe positivo DMR-DAR-INF-048-00 de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

- Resúmenes ejecutivos de ambos decretos.

- Oficios de vistos buenos otorgados por parte de la Asesoría Jurídica del Archivo Nacional.

ARTICULO .b: Copia del comunicado por correo electrónico de fecha 09 de mayo de 2017 del señor Dennis Portuguez Cascante, Viceministro Administrativo del Ministerio de Cultura y Juventud, dirigido a la señora Orietta González, Jefe de la Asesoría Legal de ese Ministerio, con el cual se refiere a la solicitud de la señora Ministra de Cultura y Juventud de oficio DM-535-2017 de 08 de mayo de 2017, referente a los proyectos de decretos: Reglamento de Organización y Servicios del Archivo Nacional y Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos. Al respecto, le indica que los documentos fueron arduamente revisados, analizados y discutidos por un equipo interdisciplinario y abogados del Archivo Nacional, por lo que le solicita considerarlo. Adicionalmente, le señala que el Archivo Nacional y él, están a la disposición para atender cualquier consulta y agradece se pueda agilizar el trámite respectivo.

ARTICULO: Oficio DGAN-DC-340-2017 de 08 de mayo de 2017, suscrito por el señor Marco A. Caderón Delgado, Jefe del Departamento de Conservación, mediante el cual da respuesta al oficio DGAN-JA-311-2017 y se refiere a la meta ASCI 2012 pendiente de ejecutar, relacionada con mejorar e innovar las actividades de control en biodeterioro de los documentos. Al respecto, indica que dicha meta tiene un 80% de cumplimiento, ya que únicamente queda pendiente que el Instituto Tecnológico de Costa Rica envié dos estudiantes según lo prometido. Por lo tanto, el plazo del 29 de setiembre de 2017 para cumplir esta meta, no puede garantizarse ya que depende de factores externos a la institución.

6.2 Informes.

CAPITULO VII.  INFORMATIVOS.

7.1 Correspondencia.

ARTICULO: Copia del oficio DGAN-DG-AJ-72-2017 de 04 de mayo de 2017, suscrito por la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, dirigido a la señora Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud, mediante el cual remite para el visto bueno y revisión de los siguientes proyectos de decretos: a. Decreto donde se emite el Reglamento de Organización y Servicios del Archivo Nacional y b. Decreto donde se emite el Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos.

ARTICULO: Comunicado por correo electrónico de fecha 09 de mayo de 2017 del señor Ricardo Soto Arroyo, Director de la Contabilidad Nacional, mediante el cual agradece la participación en el evento realizado el 20 de abril de 2017 en el Auditorio del Edificio del Cuerpo de Bomberos, relativo a las orientaciones y acciones que deben realizar entre los años 2017 a 2022, las entidades que aún no están cumpliendo plenamente con todos los requerimientos de tratamiento contable de la normativa contable internacional, las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) para las entidades del Sector Gobierno General, y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC) para las empresas públicas. Agrega, que la generación de información financiera de alta calidad bajo estándares internacionales, constituye una contribución efectiva a la toma de decisiones, a la transparencia en la gestión de los recursos públicos y a la rendición de cuentas, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en la gestión financiera pública. Finalmente, recalca que las tareas que faltan para completar la plena aplicación de la normativa contable internacional requieren de decisiones y acciones de las más altas autoridades institucionales, por cuanto involucran a toda la organización y agradecen la colaboración para completar este proyecto en el país. Se anexan los discursos dados por el Ministro de Hacienda y la Dirección de Contabilidad Nacional.

7.2 Informes.