# JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL

## ORDEN DEL DÍA

SESIÓN ORDINARIA 36-2017 DEL 27 DE SETIEMBRE DE 2017.

### CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA ORDINARIA Nº 35-2017.

# CAPITULO II. INFORMES DEL PRESIDENTE.

CAPITULO III. PENDIENTES.

- Pendiente del Órgano Director No. 08-2014: Oficio N°12246 (DJ-1693-2015) de 28 de agosto de 2015, suscrito por el señor Roberto Rodríguez Araica, Gerente Asociado y la señora Hilda Natalia Rojas Zamora, Fiscalizadora Asociada de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, mediante el cual remite la contestación a la solicitud de dictamen según el artículo 15 de la Ley Orgánica, en relación con el procedimiento administrativo incoado contra la Auditora Interna de la Dirección General del Archivo Nacional, con fundamento en el análisis y los razonamientos expuestos, esa División resuelve no emitir dictamen favorable para la sanción de dicha funcionaria, previo al subsane de lo indicado en el oficio. (Ref. Recordatorio Acuerdo 2, Sesión 26-2016; Ref. Acuerdo 17, Sesión 27-2016; Recordatorio Acuerdo 3, Sesión 35-2016)

- Oficio CIP-18-2015 de 19 de agosto de 2015, suscrito por las señoras Graciela Chaves Ramírez y Guiselle Mora Durán, Miembros de la Comisión de Investigación Preliminar, mediante el cual dan respuesta al oficio JA-343-2015 y adjuntan el informe correspondiente a la Investigación Preliminar sobre las posibles irregularidades en el cumplimiento de las funciones de la señora Noemy Méndez Madrigal, Auditora Interna, con base en las obligaciones que le impone la Ley General de Control Interno y demás normativa relacionada con el actuar de las Auditorías Internas y de los funcionarios públicos en general, así como sobre las posibles faltas presuntamente cometidas por la señora Méndez Madrigal con relación a las diversas comunicaciones u oficios respecto del trato de la señora Auditora hacia esta misma Junta y funcionarios de la Dirección General del Archivo Nacional. Además, adjuntan el expediente de respaldo de esa investigación el cual se compone de 428 folios. (Acuerdo 5, Sesión 32-2015)

- A. Comunicar a los señores Ana Lucía Jiménez Monge, Guiselle Mora Durán, Ivannia Valverde Guevara y Javier Gómez Jiménez, miembros de la Comisión de Reformas Legales, que en atención al oficio DAN-0279-2016 de 15 de febrero de 2016, relativo a los anteproyectos de: a) Ley del Instituto Nacional de Archivos y b) Ley del Archivo General de Costa Rica, esta Junta Administrativa les solicita continuar trabajando en la redacción de estos proyectos los cuales son una prioridad institucional. (Acuerdo 3.1, Sesión 11-2016, Acuerdo 11, Sesión 14-2016)

- B. Comisionar a los señores Dennis Portuguez Cascante, Lilliam Alvarado Agüero, Lina Mata Guido y Raquel Umaña Alpízar, miembros de esta Junta, para que trabajen conjuntamente la propuesta de cuáles son los lineamientos que debe seguir la Comisión de Reformas Legales, para el trabajo de los proyectos de ley para el Archivo Nacional. (Acuerdo 16, Sesión 27-2016)

- Comunicar a los señores Carmen Campos Ramírez, Subdirectora, Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, Víctor Manuel Navarro Castellón, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable y Melina Pilar Leal Ruiz, Coordinadora de la Unidad de Planificación, que en atención al oficio DGAN-DTI-168-2016 del 29 de julio de 2016 [sic], recibido en 17 de agosto de 2016, esta Junta Administrativa acusa recibo y agradece la información suministrada, y les instruye proceder conforme lo recomendado en el documento. (Acuerdo 25, Sesión 27-2016; Recordatorio Acuerdo 3, Sesión 16-2017; Recordatorio Acuerdo 13, Sesión 25-2017. Plazo a noviembre de 2017)

- El señor Edgar Gutiérrez López, Vicepresidente, queda pendiente de presentar por medio de algún Diputado de la Asamblea Legislativa, la propuesta de la reforma de los artículos 27 y 97 del Código Notarial. (Acuerdo 14, Sesión 29-2016)

- Solicitar al señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, que de forma mensual y anexo a los informes que remite sobre los avances de la construcción de la IV etapa, se sirva adicionar un informe de presupuesto de la Construcción de la IV etapa, preparado por la Unidad Financiero Contable que muestre un detalle de los pagos que se efectúen, los que se deban realizar, el presupuesto disponible y el ejecutado para esta obra, (construcción e inspección), con el fin de mantener informada a esta Junta del contenido económico con el cual se cuenta para hacer frente a la obra. (Acuerdo 3, Sesión 07-2017)

- Comunicar a los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Jordi Sancho Luna, Coordinador de la Unidad de Servicios Generales, que respecto al Informe SAD-03-2016 “Uso, custodia, manipulación y registro de armas de fuego”, la Junta Administrativa les solicita mantener informada a la Auditoría Interna con copia a este órgano colegiado, sobre el avance en la ejecución de las tres recomendaciones pendientes y que indicaron en su cronograma serían cumplidas en el I y II Trimestre de 2017. (Acuerdo 10.3, Sesión 09-2017; Recordatorio Acuerdo 5, Sesión 23-2017)

- Comunicar a la señorita Jackeline Ulloa Mora, Contralora de Servicios, que en atención al oficio DGAN-DG-CS-032-2017 de 07 de marzo de 2017, la Junta Administrativa agradece y acusa recibo del “Diagnóstico sobre la disponibilidad de servicios y productos de apoyo para personas con discapacidad en el Archivo Nacional”. Al respecto, este órgano colegiado acoge las recomendaciones emitidas en dicho documento e insta a los responsables cumplir en el menor plazo posible las recomendaciones, en caso de no contar con presupuesto se les recomienda incluirlo en el presupuesto del 2018. Además, deberán mantener informada a esta Junta de la ejecución de las recomendaciones. (Acuerdo 11, Sesión 10-2017; Recordatorio Acuerdo 6, Sesión 23-2017)

- Trasladar a los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, fotocopia del oficio DGAN-AI-011-2017 de 14 de marzo de 2017, suscrito por la señora Gioconda Oviedo Chavarría, Auditora Interna a.i., mediante el cual remite en el informe SA-01-2017, relativo a la revisión del bloque de legalidad de la Liquidación Presupuestaria de 2016 de la Dirección General del Archivo Nacional. Al respecto, la Junta Administrativa les informa que se acogen las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, las cuales deberán implementar y cumplir de inmediato. Además, se requiere el envío del cronograma de actividades dentro del cual se cumplirá con lo solicitado por la señora Auditora. (Acuerdo 13, Sesión 10-2017)

- Comunicar a los señores Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe y Mauricio López Elizondo, Coordinador, ambos del Departamento Archivo Notarial, que en atención a los oficios DGAN-DAN-0277-2017 de 24 de marzo de 2017 y DGAN-DAN-0278-2017 de 24 de marzo de 2017, ambos recibidos el 27 de marzo, relativos al trámite de denuncias presentadas por retención indebida ante la no devolución de documentos notariales y el control de documentos secuestrados y prestados, respectivamente. Al respecto, esta Junta Administrativa acusa recibo y agradece la información proporcionada y las gestiones realizadas sobre los asuntos supra citados. Considerando los resultados negativos obtenidos y su recomendación, se les indica que al no ser efectivo el trámite de presentación de las denuncias, no se deberá continuar haciendo. No obstante, si deberán remitir de forma semestral, en los meses de julio y diciembre de cada año, del informe sobre los documentos secuestrados y prestados. (Acuerdo 21, Sesión 12-2017)

- A. Solicitar a los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, que en atención a lo informado en el oficio DGAN-DAF-0605-2017 de 23 de marzo de 2017, recibido el 27 de marzo, esta Junta Administrativa requiere que se coordine, de forma prioritaria y urgente, la desmaterialización de los timbres de Archivo de ¢5 y ¢20, con el Banco de Costa Rica, este trámite se deberá realizar en un plazo no mayor a un año. (Acuerdo 12.2, Sesión 12-2017)

- B. Solicitar a los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, dar prioridad al trámite de desmaterialización de los timbres de ₵20 y de ₵5 de Archivo, por cuanto esta Junta ha solicitado al Banco Central de Costa Rica no realizar más emisiones de timbres físicos, por lo que este órgano colegiado requiere que se garantice que a partir del año 2018 se ejecutará la venta desmaterializada de esas especies. (Acuerdo 6.2, Sesión 15-2017)

- Acuerdos 10.1 DTI; 10.2 DSAE; 10.3 DC; 10.4 Planificación; 10.5 DAN; 10.6 DAH; 10.7 DAF; 10.8 PI y 10.9 JA, dirigidos a los encargados o responsables de las acciones correctivas ASCI-SEVRI 2011 a 2015, con corte al 28 de febrero de 2017. Se les solicitó tenerlas concluidas antes del 29 de setiembre de 2017. (Sesión 15-2017)

- Trasladar a los señores Javier Gómez Jiménez, Jefe del Departamento Archivo Histórico, Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe del Departamento Archivo Notarial, Michael Acuña Cedeño, Ingeniero en Mantenimiento, fotocopia del oficio DGAN-DAF-PROV-0933-2017 de 22 de mayo de 2017 de la Proveeduría Institucional, con el objetivo de que den seguimiento y confirmen conjuntamente con la empresa Consultécnica, S.A., el punto #2 de dicho oficio, relacionado con la correcta nivelación de la losa. Por cuanto, no debe existir ningún desnivel en las losas, para poder instalar sin inconvenientes la estantería compacta en los diferentes depósitos. Deberán verificar la información con la empresa Inspectora, quién es la responsable del comprobar que la losa esté completamente nivelada. (Acuerdo 3.1, Sesión 19-2017)

- Trasladar a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, el documento titulado “DGAN-JA-284-2017 170523 Rec. Revoc. Apel. Nulid. Absoluta” de fecha 04 de enero de 2016, recibido mediante correo electrónico de fecha 24 de mayo de 2017 a las 23:32 horas, suscrito por la señora Noemy Méndez Madrigal, con el cual presenta ante esta Junta un Recurso de nulidad de actuaciones y resoluciones, Recurso de revocatoria, apelación en subsidio y nulidad absoluta concomitante, contra el Acuerdo 3 de la sesión 14-2017, comunicado mediante el oficio DGAN-JA-284-2017, adicionado y aclarado mediante la resolución JAAN-10-2017 de las 14:30 horas del 10 de mayo de 2017, con el fin de que lo analice, informe lo corresponda a esta Junta y prepare la respuesta. (Acuerdo 11, Sesión 20-2017; Recordatorio Acuerdo 16, Sesión 23-2017)

- Trasladar a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, fotocopia del oficio sin número, de fecha 27 de junio de 2017, suscrito por el señor Juan Antonio Menayo Domingo, relativo a unas manifestaciones de la solicitud de acceso al acta 23-2017 de esta Junta Administrativa. Al respecto, esta Junta Administrativa le consulta sobre cómo proceder, por cuánto el señor Menayo Domingo se negó a establecer un lugar para recibir notificaciones, lo cual imposibilita estar comunicándole los acuerdos que sean tomados por este órgano colegiado. (Acuerdo 8, Sesión 24-2017)

- Trasladar a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, fotocopia del oficio DGAN-DAF-1462-2017 de 04 de agosto de 2017, recibido el 07 de agosto, suscrito por la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, relativo a una solicitud de la señora Marta Calderón, funcionaria del Instituto Costarricense de Turismo, de reintegrarle el dinero que pagó por su participación en el XXIX Congreso Archivístico Nacional. Al respecto, se le solicita indicar si procede legalmente realizar el reintegro. Esta respuesta deberá remitirla a más tardar para la próxima sesión de esta Junta, a saber 16 de agosto de 2017. (Acuerdo 5, Sesión 29-2017)

- Trasladar a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, fotocopia del oficio DGAC-AC-OF-024-2017 de 04 de agosto de 2017, suscrito por el señor Francisco Soto Molina, Encargado del Archivo Central de la Dirección General de Aviación Civil, relativo a una solicitud de emitir una nueva factura a esa Dirección, en razón de que únicamente dos personas participaron en el Congreso y la tercera persona que se había inscrito no pudo ir por una circunstancia laboral surgida de forma inesperada e imprevisible y fuerza mayor. Al respecto, se le solicita indicar si procede legalmente realizar la anulación de la factura y emitir una nueva. Esta respuesta deberá remitirla a más tardar para la próxima sesión de esta Junta, a saber 16 de agosto de 2017. (Acuerdo 6, Sesión 29-2017)

- Comunicar a los señores Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero y Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, que en atención al oficio DGAN-DAF-PROV-1539-2017 de 16 de agosto de 2017, del cual recibieron copia, relativo al informe técnico elaborado por la Proveeduría Institucional y la Unidad de Asesoría Jurídica, respecto del tema de consumo de agua que hizo sin autorización la empresa Constructora Navarro & Avilés, S.A., durante los meses de febrero a mayo de 2017, la Junta Administrativa les solicita de inmediato proceder con la devolución de la suma de ¢295.609,12 (doscientos noventa y cinco mil seiscientos nueve colones con 12/100), que según el oficio supracitado corresponde reintegrar a la empresa como diferencia de lo ya rebajado inicialmente. (Acuerdo 2.2, Sesión 31-2017)

- Trasladar a los señores Elías Vega Morales, Proveedor Institucional y Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, fotocopia del oficio emitido por la empresa Consultécnica, S.A., donde comunica que el presupuesto recomendado para el cambio de oficina de área de índices, el cual asciende a la suma de ¢20.456.982 millones de colones; así como el plano respectivo. Sobre el particular, esta Junta les comunica que aprueba y autoriza esa extra y les solicita proceder a elaborar el addendum correspondiente. No obstante, se advierte que está pendiente que la empresa remita los planos relativos a la parte eléctrica, voz y datos. (Acuerdo 5, Sesión 31-2017)

- Trasladar a los señores Elías Vega Morales, Proveedor Institucional y Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, fotocopia del oficio emitido por la empresa Consultécnica, S.A., donde comunica que el presupuesto recomendado para el cambio correspondiente a las ventanas, según lo solicitado por el Cuerpo de Bomberos, genera un crédito de ¢13.518.592,00 (trece millones quinientos dieciocho mil quinientos noventa y dos colones), un costo extra de ¢8.617.725,00 (ocho millones seiscientos diecisiete mil setecientos veinticinco colones) y un balance a favor del Archivo Nacional de ¢4.900.867,00 (cuatro millones novecientos mil ochocientos sesenta y siete colones). Al respecto, esta Junta les informa que aprueba los cambios #10.1, crédito de las ventanas y #10.2, cierre de las ventanas con concreto y les solicita elaborar el addendum correspondiente a ese cambio. (Acuerdo 8, Sesión 31-2017).

- Solicitar a los señores Elías Vega Morales, Proveedor Institucional y Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, que en atención al oficio DGAN-DAF-FC-1549-2017 de 21 de agosto de 2017, suscrito por el señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, relativo al informe de ejecución y porcentajes de ejecución respecto a la construcción de la IV etapa del edificio, que se sirvan explicar de inmediato a esta Junta Administrativa por qué razón es requerido un addendum para ajustar los honorarios por inspección; considerando que lo que se paga es un porcentaje sobre el valor total de la obra, es decir este órgano colegiado opina que pareciera que lo que corresponde hacer es un reajuste al monto de la obra. (Acuerdo 9, Sesión 31-2017).

- Comunicar a los señores Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe y Mauricio López Elizondo, Coordinador, ambos del Departamento Archivo Notarial, que en atención al oficio DGAN-DAN-0744-2017 de 22 de agosto de 2017, esta Junta Administrativa se permite realizar las siguientes observaciones y consultas: 1. El informe no muestra una valoración sobre la situación planteada; por lo que, se les solicita indicar si consideran que se están devolviendo los documentos más antiguos o son los más recientes?; 2. Se están dando por perdidos los documentos más antiguos?; 3. De la información, resulta insatisfactorio el resultado que se ha obtenido, por lo que es necesario que informen que otras acciones tomarán al respecto, para mejorar el resultado de devoluciones y recuperación de documentos notariales; y 4. Sobre la solicitud de modificar el plazo, no es conveniente debido a la poca devolución que se ha tenido y más bien resulta oportuno continuar cada tres meses con la lista de documentos e insistir en su devolución. (Acuerdo 4, Sesión 32-2017).

- Comunicar a los señores Carmen Campos Ramírez, Subdirectora, Melina Leal Ruíz, Coordinadora de la Unidad de Planificación, Víctor Manuel Navarro Castellón, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, que en atención al oficio DGAN-DG-514-2017 de 18 de agosto de 2017, suscrito por la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, relativo a la evaluación del avance de cumplimiento de las acciones correctivas pendientes de ASCI/SEVRI de 2007 a 2010, esta Junta les informa que las metas 2.2.74 y 2.3.7 del año 2010, relativas al diseño e implementación del sistema POI-Presupuesto, deben cumplirse de inmediato y en la próxima evaluación deben reportarse como finalizadas. (Acuerdo 5.1, Sesión 32-2017).

- Comunicar a los señores Víctor Manuel Navarro Castellón, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Javier Gómez Jiménez, Jefe del Departamento Archivo Histórico, que en atención al oficio DGAN-DG-514-2017 de 18 de agosto de 2017, suscrito por la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, relativo a la evaluación del avance de cumplimiento de las acciones correctivas pendientes de ASCI/SEVRI de 2007 a 2010, esta Junta les informa que las metas 2.2.219 y 2.2.220 del año 2010, relativas al Sistema de registro integrado de transferencias, deben cumplirse de inmediato y en la próxima evaluación deben reportarse como finalizadas. (Acuerdo 5.2, Sesión 32-2017).

- Trasladar a la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, fotocopia del oficio DGAN-DAF-1591-2017 de 25 de agosto de 2017, suscrito por la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, relativo a la estructura de costos de los nuevos servicios y productos del Departamento Archivo Histórico, para que proceda a revisarlos e informar en la siguiente sesión si están todos los solicitados. (Acuerdo 14, Sesión 32-2017)

- Comunicar al señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, que en atención al oficio DGAN-DAF-PROV-1523-2017 de 22 de agosto de 2017, relativo al lista compuesto de 347 activos dados de baja en razón de que son inservibles, por rotura y desuso, la Junta Administrativa le otorga su aval y le solicita que continúe con el trámite de desecho y destrucción como corresponde. (Acuerdo 15, Sesión 32-2017)

- Trasladar al señor José Luis Alvarado Vargas, Gerente del Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, fotocopia del criterio legal de oficio DGAN-DG-AJ-138-2017 de 05 de setiembre de 2017, suscrito por las señoras Jeannette Fernández González, Abogada y Guiselle Mora Durán, Coordinadora, ambas de la Unidad de Asesoría Jurídica del Archivo Nacional, relativo a los casos cuando se requiere convocar una comparecencia a un funcionario público que se encuentra disfrutando del periodo de vacaciones o bien que se encuentra incapacitado. Lo anterior, se contextualiza en razón de una gestión de despido que entabló esta Junta contra la titular del puesto de Auditoría Interna de la institución y que fue devuelta mediante oficio N°12246 (DJ-1693-2015) de 28 de agosto de 2015 por los señores Roberto Rodríguez Araica, Gerente Asociado y Hilda Natalia Rojas Zamora, Fiscalizadora Asociada de la División Jurídica, aún y cuando según el criterio adjunto se procedió según lo indica la jurisprudencia constitucional. A pesar de lo actuado por el órgano Contralor, el criterio ampliamente expone que la jurisprudencia es clara sobre que a un funcionario se le puede convocar a comparecer aun estando incapacitado y debe presentarse, a menos que demuestre por medio de prueba que la incapacidad le inhabilita para asistir. Dado lo anterior y según el estudio efectuado, el procedimiento que entabló esta Junta, está concluido de la forma que indica la normativa, por lo que se le solicita indicar si se procede a entregar nuevamente a ese órgano Contralor para que emita el dictamen correspondiente. (Acuerdo 5.1, Sesión 33-2017)

- Trasladar a los miembros del Órgano Director del procedimiento administrativo No. 08-2014, fotocopia del criterio legal de oficio DGAN-DG-AJ-138-2017 de 05 de setiembre de 2017, suscrito por las señoras Jeannette Fernández González, Abogada y Guiselle Mora Durán, Coordinadora, ambas de la Unidad de Asesoría Jurídica del Archivo Nacional, relativo a los casos cuando se requiere notificar una comparecencia a un funcionario público que se encuentra disfrutando del periodo de vacaciones o bien que se encuentra incapacitado. Lo anterior, con el fin de que procedan con los trámites que corresponde, de conformidad con lo citado en el criterio en comentario. (Acuerdo 5.2, Sesión 33-2017)

- En relación con el oficio DGAN-DAF-1669-2017 del 7 de setiembre de 2017, se comisiona al señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, para que coordine una reunión de esta Junta con el Gerente Comercial Institucional y el señor William Venegas Díaz, Ejecutivo de esa Gerencia del Banco de Costa Rica, en alguna de las próximas tres sesiones de este órgano, con el fin de aclarar cláusulas del contrato de corresponsales no bancarios. (Acuerdo 19, Sesión 33-2017)

CAPITULO IV. CONSTRUCCIÓN DE LA IV ETAPA DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL.

ARTICULO .a: Oficio DGAN-DAF-PROV-1782-2017 de 20 de setiembre de 2017, suscrito por la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, mediante el cual remite para conocimiento de esta Junta, el informe de avance de los trámites para la Construcción de la IV etapa del edificio del Archivo Nacional y resalta lo siguiente:

- El día 18 de setiembre de 2017, el señor Michael Acuña Cedeño, Ingeniero de Mantenimiento, asistió a la reunión en sitio con las empresas, donde le fue entregado una copia de oficio de parte de la empresa Constructora para la empresa Inspectora, relacionado con el razonamiento del cobro de los costos fijos planteados por las obras extras a realizarse. Este documento se remitió a esta Junta mediante oficio DGAN-DAF-SG-1772-2017 de 18 de setiembre de 2017.

- Sobre el tema de voz y datos, a la fecha de elaborar estos documentos estaba en el mismo estatus, no se había recibido la respuesta por parte de Consultécnica, S.A.

- Se mantiene pendiente el tema de la estantería móvil por parte de la empresa Inspectora. El tema está a la espera de que la losa del segundo piso quede finalizada para ingresar con un topógrafo.

ARTICULO .b: Oficio DGAN-DAF-PROV-1810-2017 de 25 de setiembre de 2017, suscrito por el señor Michael Acuña Cedeño, Ingeniero de Mantenimiento, con el visto bueno de la señora Graciela Chaves Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo Financiero, mediante el cual remite para conocimiento de esta Junta, el informe de avance de los trámites para la Construcción de la IV etapa del edificio del Archivo Nacional y resalta lo siguiente:

- La empresa Constructora informa que el trabajo de remodelación que se está ejecutando en el Departamento Archivo Notarial, culminará a finales de la presente semana. En caso de que el traslado de mobiliario se realice los lunes 02 y 03 de octubre, están anuentes a colaborar con personal de la constructora para ayudar al traslado.

- Se indica que el trabajo de ampliación de la calle se iniciará el próximo martes 26 de setiembre, en donde se realizará una reunión en sitio para finiquitar detalles de inicio de obra y demarcación de zonas.

- Se solicitó colaboración al señor Acuña Cedeño con la desconexión momentánea del panel de alarmas del Departamento Archivo Notarial, para que la empresa Constructora pueda hacer la reubicación de los sensores de detección de humo, ubicados en la nueva área de índices.

ARTICULO: Oficio sin número, de fecha de 25 de setiembre de 2017, suscrito por el señor Sergio Arguedas Chaves, Representante Legal de la empresa Consultécnica, S.A., mediante el cual presenta las alternativas relativas a la orden de cambio de la colocación de Fachaletas:

- Por solo realizar la fachada este, es decir, la cara que da al camino interno del complejo, el costo sería de ¢760.848,00 (setecientos sesenta mil ochocientos cuarenta y ocho colones).

- Por la colocación de fachaletas en esa fachada e intercalando su colocación en los parasoles, el costo sería de ¢26.020.961,00 (veintiséis millones veinte mil novecientos sesenta y un colones). Adjuntan diseño isométrico y presupuesto presentado por la Constructora.

- Agrega que esa Inspección revisó el área y los costos y los considera correctos. Además, si algunas de las alternativas es aprobada y de acuerdo al rendimiento ofrecido por el contratista, la fecha original de entrega no se vería comprometida, pues se reducen las áreas a intervenir.

ARTICULO: Oficio sin número, de fecha de 25 de setiembre de 2017, suscrito por el señor Sergio Arguedas Chaves, Representante Legal de la empresa Consultécnica, S.A., mediante el cual da respuesta al oficio DGAN-JA-651-2017, relativo a los plazos y las orden de cambio aprobadas. Indica que la entrega del objeto original del contrato es para el 30 de noviembre de 2017, sobre la ampliación de plazo se aclaró con el contratista que efectivamente están pidiendo 10 días naturales adicionales, es decir entregar la obra el 08 de diciembre de 2017. Dentro del cronograma que envían para las órdenes de cambio se observa lo siguiente:

- Traslado del Área de Índices: el acondicionamiento del espacio para la oficina se hará del 06 de setiembre al 04 de octubre de 2017. La demolición de paredes existentes del área actual de índices se hará del 05 de octubre al 06 de noviembre de 2017. La fecha de entrega del Área de índices está dentro del tiempo original contratado, por lo que no tiene afectación.

- Conexión de los edificios: la conexión entre las etapas III y IV se hará entre el 05 de octubre al 28 de noviembre de 2017, esta actividad sí es parte del contrato original y su entrega sigue están programada dentro de la fecha original, por lo que no tiene afectación.

- Ampliación de calle y portón: se tiene programado su inicio el 14 de setiembre hasta el 03 de noviembre de 2017, por lo que no tiene afectación con la fecha original de entrega.

- Colocación de Fachaletas: se tiene programado su inicio para el 14 de setiembre hasta el 08 de diciembre, esta actividad si tiene afectación con la fecha de entrega, pues se ocupan 10 días naturales más. Incluyen el montaje de andamios, escarificación o pica de las superficies a enchapar y la colocación de fachaletas. Por tratarse de una actividad externa, no impedirá que el Archivo Nacional pueda ocupar el interior del edificio. La Inspección considera que el tiempo propuesto es adecuado, sobre todo porque se trata de un trabajo de detalle y requiere tiempo para su elaboración.

Finalmente, aclara sobre el pago diario adicional que menciona el contratista, señalan que el mismo solo podría eventualmente darse sí la Administración suspende el contrato de acuerdo a lo indicado en el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Dado que esta situación no se está dando, dicho cobro no procede.

CAPITULO V.  RESOLUTIVOS.

5.1 Correspondencia.

ARTICULO: Comunicado por correo electrónico de fecha 26 de setiembre de 2017 del señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, en el cual informa que el día 26 de setiembre la Tesorería Nacional depositó en la cuenta de Caja Única de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, la suma de ¢68.3 millones de colones, como abono a la transferencia del mes de setiembre. Indica que la institución mediante oficio DGAN-DAF-1617-2017 de 30 de agosto de 2017, dirigido a la señora Guadalupe Gutiérrez Aragón, Jefe del Departamento Financiero Contable del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), solicitó la suma de ¢160.6 millones de colones, por lo que queda pendiente de recibir la suma de ¢24.00 millones. Así las cosas, el detalle de los montos de transferencia pendientes de recibir por los meses de julio a setiembre es:

| Julio; Agosto; Septiembre. Solicitado; 181,000,000.00; 163,500,000.00; 160,600,000.00. Girado; 147,950,000.00; 148,765,093.00; 136.600,000.00. Pendiente; 33,050,000.00; 14,734,907.00; 24.000,000.00. |  |  |
| --- | --- | --- |

Finalmente, agrega que esa Unidad estará dando seguimiento a ese asunto, tanto en la Tesorería Nacional como en el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), a fin de que se gire el monto que hace falta.

ARTICULO: Copia del comunicado por correo electrónico de fecha 26 de setiembre de 2017 del Javier Gómez Jiménez, Jefe del Departamento Archivo Histórico, dirigido al señor Elías Vega Morales, Proveedor Institucional, mediante el cual le informa que se detectó una filtración de agua en el techo del depósito 4 del Archivo Histórico, le adjunta varias fotografías; por lo que le solicita la aplicación de la garantía respectiva al trabajo realizado por las empresas contratadas.

ARTICULO: Oficio sin número, de fecha 04 de setiembre de 2017, recibido vía correo electrónico el 20 de setiembre, suscrito por el señor Jorge Sobredo, Director de Programación de Acción Cultural Española, AC/E, mediante el cual hace el ofrecimiento formal de donación de una parte de los materiales y equipos que integraban la muestra “Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur”, la cual se exhibió desde el 12 de abril de 2016 hasta el 16 de junio de 2017. Adjunta al oficio un listado de los bienes que se donarían junto con los precios estimados, lo cual asciende a la suma aproximada de $4.300 (cuatro mil trescientos dólares).

ARTICULO: Oficio DGAN-DG-571-2017 de 19 de setiembre de 2017, suscrito por la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, mediante el cual se refiere al acuerdo 14 de sesión 32-2017, donde se le comisionó revisar la propuesta del Departamento Administrativo Financiero de costos de nuevos servicios y productos del Departamento Archivo Histórico, al respecto señala lo siguiente:

- El documento contiene la propuesta de costo de 16 servicios relacionados con la reproducción de documentos en la Sala de Consulta del Departamento Archivo Histórico, cuyo objetivo es simplificar y “abaratar” esos servicios. Sin embargo, en términos generales ese objetivo no se cumple y más bien los costos parecen muy altos. Pareciera que el factor que más eleva los costos es el tiempo estimado que cada servicio requiere por parte del Coordinador o Profesionales de la Sala y sus Asistentes, así como los costos indirectos que se incluyen.

- Detalla 6 ejemplos de servicios con los costos y el tiempo que gasta o empleará el personal de la Sala, para demostrar porque le parece que eleva los costos. Además, indica que hay dos propuestas para el envío de certificaciones por correo postal o con firma digital vía correo electrónico, que en su opinión no proceden.

- Debido lo anterior, considera que la propuesta debe ser devuelta en su totalidad, no sólo porque los costos de tiempo de recursos humanos en reproducir documentos digitalizados o no que parecen desproporcionados, sino porque son contradictorios con servicios similares que ya han sido costeados y que se brindan en la actualidad.

ARTICULO: Oficio DGAN-DG-573-2017 de 20 de setiembre de 2017, suscrito por la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, mediante el cual remite para conocimiento de esta Junta, fotocopia del oficio DGAN-DAF-RH-1667-2017 de 01 de setiembre de las señoras Helen Barqueo Durán y María del Rocío Rivera Torrealba, ambas de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos, donde se adjunta la evaluación de las actividades de capacitación correspondiente al XXIX Congreso Archivístico Nacional de 2017.

ARTICULO: Comunicado por correo electrónico de fecha 19 de setiembre de 2017 de la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, en el cual informa para conocimiento de esta Junta que el día 14 de setiembre se reunió con el señor Rolando Alberto Segura Ramírez, Abogado Especialista en Derecho Público, contratado para atender los asuntos relacionados con la Auditora Noemy Méndez Madrigal. Indica que le comunicó los antecedentes de la relación laboral entre esta Junta y la citada funcionaria, los procesos o trámites que se han interpuesto; así como la situación actual, respecto de que se encuentra incapacitada. Por otra parte, el señor Segura Ramírez se llevó para estudio y preparar proyecto de resolución, el escrito presentado por la señora Méndez Madrigal el 24 de mayo de 2017, denominado “Nulidad de actuaciones y resoluciones, recurso de revocatoria y apelación en subsidio con nulidad concomitante contra el Acuerdo 3 de la sesión 14-2017 de esa Junta, que fue adicionado mediante resolución JAAN-10-2017” y, quedó a disposición para cualquier consulta o asesoría que requiera esta Junta Administrativa.

ARTICULO: Oficio sin número, de fecha 21 de setiembre de 2017 del señor Juan Antonio Menayo Domingo, mediante el cual hace entrega de dos compactos DVD, uno para que se graban los audios de las sesiones 01 a la 33 de 2017, las cuales fueron solicitadas mediante oficio de 08 de setiembre y otro para que se grabe el audio de la sesión 34 de esta Junta. Indica que además solicitó el acta 33-2017 pero se le indicó que no está impresa ni firmada.

ARTICULO: Copia del oficio DGAN-AI-039-2017 de 22 de setiembre de 2017, suscrito por la señora Gioconda Oviedo Chavarría, Auditora Interna, a.i., dirigido a la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, mediante el cual le hace remisión, para que proceda como considere pertinente, el informe de asesoría SAS-01-2017 denominado “Actualización de avalúo y seguro”. Le indica que es un servicio esencialmente constructivo y preventivo, no vinculante, que se constituye como un mecanismo para que la Auditoría Interna agregue valor a la gestión institucional y contribuya al logro de los objetivos y a la rendición de cuentas. Por lo que, dentro de las recomendaciones a la Administración se tiene:

- Que, una vez finalizada la etapa que actualmente se encuentra en construcción, se considere la posibilidad de solicitar una actualización del avalúo del inmueble a la Dirección General de Tributación.

- Que se ajuste, si así corresponde, el seguro que la institución mantiene con el Instituto Nacional de Seguros, para evitar infraseguros en caso de presentarse algún siniestro que afecte la institución.

- Que se valore la posibilidad de asegurar el mobiliario y equipo, rubro de considerable cuantía en los estados financieros.

ARTICULO: Copia del oficio DGAN-DAN-0888-2017 de 21 de setiembre de 2017, suscrito por la señora Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe del Departamento Archivo Notarial, dirigido a la señora Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, con el cual le remite el listado de los documentos secuestrados y prestados a despachos del Poder Judicial (tomos de protocolos e índices notariales), con la solicitud de gestionar la devolución de dichos documentos o la justificación del por qué no se han devuelto.

5.2 Informes.

CAPITULO VI.  AUDIENCIA.

ARTICULO: Convocatoria de la señora Gioconda Oviedo Chavarría, Auditora Interna, a.i., con el fin de conversar las razones de conveniencia que tiene para la institución la solicitud que planteó respecto del cambio de horario, una vez concluida la aplicación del Decreto 39793-MTSS-MOPT, relacionado con la autorización de horario escalonado para los funcionarios del sector público, en razón de los trabajos que se realizaban en el puente Alfredo González Flores.

CAPITULO VII.  AUDIENCIA.

ARTICULO: Convocatoria de la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica, con el fin de coordinar algunas labores del licenciado Rolando Alberto Segura Ramírez, Abogado externo contratado por esta Junta Administrativa.

CAPITULO VIII.  INFORMATIVOS.

8.1 Correspondencia.

ARTICULO: Copia del oficio DGAN-DAF-FC-1781-2017 de 20 de setiembre de 2017, suscrito por el señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador de la Unidad Financiero Contable, dirigido al Presidente de esta Junta, mediante el cual le remite para su firma, la certificación de inclusión de información en el sistema SIPP, con el fin de incorporarla al presupuesto ordinario del año 2018. Le agrega que dicha certificación cumple con todos los requisitos del ordenamiento jurídico y no existe ninguna nulidad o impedimento para su firma.

ARTICULO: Copia del comunicado por correo electrónico de fecha 25 de setiembre de 2017 de la señora Ana María Botey Sobrado, Directora de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, dirigido a la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, mediante el cual le da respuesta a su comunicado sobre el interés de que la señora Raquel Umaña Alpízar, en su carácter de miembro de la Junta Administrativa, forme parte de la Comisión interna del Archivo Nacional que prepara la Política Nacional de Gestión y Conservación de documentos. Al respecto, le indica que la señora Umaña Alpízar se encuentra entre las personas a consolidar plaza en esa Escuela, pero para eso requiere concluir su posgrado; por consiguiente, debido a su enorme carga de trabajo, le ha sido muy difícil avanzar en forma satisfactoria, a pesar de esto ella está muy interesada en colaborar con ese proyecto, de diversas maneras, incluso puede no ser de forma presencial.

ARTICULO: Copia del oficio DGAN-DG-585-2017 de 25 de setiembre de 2017, suscrito por la señora Virginia Chacón Arias, Directora General, dirigido a las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora y Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad de Proyección Institucional, mediante el cual les solicita valorar si presupuestariamente es posible realizar una sencilla publicación de la Ley 7202 y los dos nuevos reglamentos (unos  500 ejemplares). Además, les solicita que a partir de diciembre se dé una reiterada difusión de los dos nuevos reglamentos, por medio del sitio web y las redes sociales.

8.2 Informes.